[image: image1.png]



УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Залізничного району м.Львова

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 39
від 23.04.2019
Про підготовку селища

до весняно-літнього періоду
на 2019рік.
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Рудненської селищної ради вирішив:

1. Затвердити заходи по підготовці селища до весняно-літнього періоду на 2019 рік. (Заходи додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника КП ЖКС смт.Рудно.

Селищний голова






І.Форманчук

       ДОДАТОК до рішення виконком                                                     №         від 
ЗАХОДИ

по підготовці селища до весняно-літнього періоду на 2019 рік
1. Проведення кронування дерев.
Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – березень.

2. Висадка дерев на місці знесених  дерев- сухостою  на території селища.

Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно;

Термін виконання – березень-квітень. 

3. Ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ.

Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – постійно.

4. Проводити  обкошування трави:

-   навколо пам’ятного знаку "Голда", вздовж  центральних  вулиць селища, на території кладовища. 

 - з метою запобігання масового виплоду гнусу проводити обкошування надводної рослинності.

Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – 2 рази протягом  травня -жовтня.

5.Очистка стічних дощових лотків.

Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – постійно.

6. Прибирання узбіччя доріг вздовж бордюрів.
Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – постійно.

7.Прибирання лісопаркової зони та центральної частини селища.

Виконавець – начальник КП ЖКС смт.Рудно

Термін виконання – постійно.

8. Правоохоронними органам, уповноваженим особам по складанні протоколів систематично виявляти порушників природоохоронного та санітарно-епідеміологічного законодавства та вживати до них відповідних заходів.

Виконавець  – уповноважені особи по складанні протоколів.

Відповідальний – начальник КП ЖКС смт.Рудно.
Термін виконання – постійно.  
 Керуюча справами виконкому


                 Г.Чолач
