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КОМІТЕТ
З ДОСТУПНОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА М. ЛЬВОВА
ПРОТОКОЛ №1
проведення засідання Комітету з доступності міського середовища у м. Львові
8

Від  09.01.2020				 м. Львів

Присутні: 
	І. Маруняк
	- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комітету

	Я. Грибальський
	- позаштатний радник міського голови, заступник голови комітету

	Г.Семків
	- заступник начальника відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, секретар комітету

	Члени комітету та їх представники

	Р.Крушельницький
	- завідувач сектору районних архітекторів відділу підготовки вихідних даних житлової та громадської забудови управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування;

	І.Кобрин
	- начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

	І.Собенко
	- заступник начальника управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури

	Р.Гавчак
	- заступник голови Галицької районної адміністрації Львівської міської ради

	І.Матюшина
	- заступник голови Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради

	О.Пригода
	- заступник голови Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

	В.Івасюк
	- заступник голови Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради

	І.Савка
	- заступник голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

	С.Костяка
	- заступник голови Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

	Р. Дацків
	- радник міського голови

	Ю.Галянчук
	– провідний спеціаліст інспекційного відділу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у             м. Львові

	М.Терлецький
	- представник комунальної установи “Інституту міста”

	С. Калитюк
	- переможець Ігор Нескорених

	У. Ковна
	- представник громадської організації “Безмежний  діалог“

	Л. Кукуруза
	- представник Львівської міської організації сліпих  (УТОС)

	Н. Курило
	- представник Центру військового капеланства

	З. Люльчак
	- представник навчально-реабілітаційного центру “Джерело“ 

	А. Мацелюх
	- представник Асоціації розвитку туризму 

	Я. Мудрий
	- експерт з питань доступності громадської організації “Реабілітація осіб з інвалідністю“

	В.Любежанін  
	- представник Центру “Інваспорт“

	К. Островська
	- представник благодійного фонду “Львівський центр підтримки осіб з загальними розладами розвитку “Відкрите серце“

	Ю.Бойко
	– представник громадської організації “Відкриті горизонти”

	К.Кардаш
	- представник громадської організації “Клуб активної реабілітації”



Запрошені:

	Г.Гриник
	- в.о. начальника управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради

	М.Трач
	- ЛКП “Львівсвітло”

	А.Білий
	- заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури



Порядок денний

[bookmark: _Hlk15283097]1. Виконання завдань та доручень засідання Комітету від 16.10.2019.
1.1. Забезпечення висвітлення діяльності Комітету доступності на сайті Львівської міської ради
1.2. Стан доступності пішохідних переходів для маломобільних груп населення у      м. Львові
1.3. Моніторинг на предмет доступності для маломобільних груп населення споруд та приміщень готелів у м. Львові.
2. Про стан доступності приміщень закладів та установ, в ліцензійних умовах діяльності котрих передбачено вимоги доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та для маломобільних груп населення.
3. Про замощення тактильними плитами території на вул. Шота Руставелі.
4. Про стан доступності пл. Двірцевої у м. Львові після проведення реконструкції для осіб з інвалідністю з порушенням зору та для осіб з інвалідністю у кріслах колісних.
5. Різне.

Головувала: голова Комітету з доступності міського середовища у м. Львові - заступник міського голови з питань житлового господарства І.Маруняк.

Вступне слово голови Комітету І.Маруняк :
Ірина Маруняк подякувала членам Комітету та їх представникам за присутність на засіданні Комітету та ознайомила присутніх з порядком денним засідання . Після короткого обговорення порядок денний прийнято одноголосно.

Слухали:

1.1 Забезпечення висвітлення діяльності Комітету доступності на сайті Львівської міської ради.
Доповідачі: І.Кобрин – начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Я. Грибальський – позаштатний радник міського голови з питань доступності.
За інформацією управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики на новому сайті “Львів соціальний” спроектовано вікно для висвітлення діяльності Комітету з доступності міського середовища у м. Львові (далі – Комітет). На сьогодні здійснюється його дизайн та наповнення інформацією.
Я.Грибальський: Питання діяльності Комітету не є питання лише органів соціального захисту, тому висвітлення його роботи повинно здійснюватись на сайті Львівської міської ради.
Заслухавши інформацію доповідачів
комітет вирішив:
1. За результатами засідання Комітету підготувати доручення ЛКП “Міський центр інформаційних технологій” щодо організації висвітлення роботи Комітету з доступності міського середовища у м. Львові на сайті Львівської міської ради.
Відповідальні: управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради
Термін: 11.01.2020
2. Забезпечити висвітлення роботи Комітету з доступності міського середовища у     м. Львові на сайті Львівської міської ради
Відповідальні: міський центр інформаційних технологій  Львівської міської ради
Термін: 24.01.2020

1.2. Стан доступності пішохідних переходів для маломобільних груп населення у  м. Львові 
Доповідачі: Представники районних адміністрацій Львівської міської ради
Шевченківський район: обстежено 180 пішохідних переходів, з яких                     113 відповідають вимогам доступності Всього для переобладнання усіх пішохідних переходів потрібно 10000 тис. грн..
Сихівський район: Зі 169 пішохідних переходів залишилось переобладнати відповідно до вимог доступності (тактильна плитка та пониження) 56 переходів та 28 понижених переходів потребують обладнання тактильною плиткою. Орієнтовно на проведення робіт необхідно кошти у сумі 990 тис. грн..
Личаківський район: переходів у районі більше ніж 327. Всього у 2020 році на проведення зазначених робіт закладено коштів 547 тис. грн. 
Залізничний район: проведено обстеження 255 переходів. 187 переходів необхідно переобладнати. Всього необхідно коштів 2136 тис. грн. 
Франківський район: обстежено 162 переходи. Є потреба в переобладнанні    56 об’єктів. Всього необхідно коштів 800 тис. грн. 
Галицький  район: Всього обстежено 231 пішохідний перехід з яких 151 пішохідний перехід потребує пониження.  Формується графік виконання робіт.
Я.Грибальський: Звернув увагу необхідності водовідведення на понижених в нуль переходах, щоб уникнути небезпеки поковзнутись на замерзлій калюжі.  І ще актуальне. На вул. Академіка Сахарова між коліями трамваю є яма на самому переході. (демонструється фото).
І.Маруняк: Усім районам необхідно розробити графіки проведення робіт у 2020 році для контролю за дотриманням термінів проведення робіт .
Заслухавши інформацію доповідачів
комітет вирішив:
1. Подати інформацію за встановленою формою про кількість пішохідних переходів, які потребують обладнання у 2020 році елементами доступності та графіки проведення робіт.
Відповідальні: 
Районні адміністрації Львівської міської ради
Термін: до 01.02.2020
2. Голові Франківської районної адміністрації спільно з департаментом житлового господарства та інфраструктури та ЛКП “Львівелектротранс” провести нараду та усунути перешкоди на переході на вул. Сахарова, продемонстровані на фото.
Відповідальні: Франківська районна адміністрація, департамент житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівелектротранс”
Термін: 01.05.2020

3. Обстежити усі пішохідні переходи, які проходять через трамвайні колії, на предмет наявності ям та інших перешкод та подати інформацію департаменту житлового господарства та інфраструктури 
Відповідальні: Районні адміністрації Львівської міської ради
Термін: до 01.02.2020

4. Узагальнити інформацію районних адміністрацій та підготувати заходи для усунення зазначених перешкод.
Відповідальні:Департамент житлового господарства та інфраструктури
Термін: до 15.02.2020


1.3. Моніторинг на предмет доступності для маломобільних груп населення споруд та приміщень готелів м. Львові.

Доповідач: Галина Гриник, в.о. начальника управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
Управлінням туризму департаменту розвитку проведено моніторинг 29 готелів м. Львова на предмет висвітлення ними інформації про їх доступність для маломобільних груп населення у відкритих інтернет - джерелах (сайт готелю, booking, expedia). 
Проведено 20.12.2019 тренінг для персоналу готелів з питання обслуговування осіб з інвалідністю. 
Підготовлено листи на готельєрів, до яких долучено анкетування їх готельних закладів на предмет відповідності вимогам доступності для маломобільних груп населення (з зазначенням недоліків, які необхідно усунути).
Підготовлено пам’ятку для управляючих готелями щодо доступності готельних закладів для маломобільних груп населення та щодо обслуговування осіб з інвалідністю. 
Заслухавши інформацію доповідачів
комітет вирішив:

1. Подати на підпис міського голови проекти листів готельєрам на предмет забезпечення доступності їх готелів для маломобільних груп населення (наявність пристосованих номерів, відповідної інфраструктури) та щодо особливостей роботи персоналу готелів з зазначеною категорією клієнтів.
Відповідальні:  управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради 
Термін: до 01.02.2020
2. Організувати зустріч з готельєрами за участю заступника міського голови               м. Львова з питань розвитку А.Москаленка, радника міського голови з питань доступності Я.Грибальського, голови Львівського обласного осередку УТОС Л.Кукурузи для обговорення питань забезпечення доступності готелів м. Львова для маломобільних груп населення (наявність пристосованих номерів, відповідної інфраструктури)
Відповідальні:  управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради.
Термін: до 20.02.2020
3. Погодити текст пам’ятки щодо забезпечення доступності готелів для маломобільних груп населення для власників готельних установ з управлінням внутрішньої політики департаменту “Адміністрація міського голови”.

[bookmark: _GoBack]Відповідальні:  управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради.
Термін: до 15.02.2020


2. Про стан доступності приміщень закладів та установ, в ліцензійних умовах діяльності котрих передбачено вимоги доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та для маломобільних груп населення (аптек, банків, фінансових установ, туроператорів).
Доступність приміщень закладів та установ, в ліцензійних умовах діяльності котрих передбачено вимоги доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та для маломобільних груп населення (аптек, банків, фінансових установ, туроператорів) обстежувалась працівниками районних адміністрацій у розрізі районів.
Я.Грибальський: Подякував працівникам районних адміністрацій за пророблену роботу та повідомив, що ліцензія видається на мережу аптек, туроператорів чи фінансових установ. Тому наявність у мережі хоч одного приміщення, яке не відповідає вимогам доступності може привести до позбавлення мережі аптек ліцензії на провадження діяльності. Зауважив, що кнопка виклику у аптеках не може бути елементом доступності, оскільки працівникам аптек заборонено виходити в уніформі за межі аптечного закладу. Інформацію необхідно отримувати від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області в розрізі мережі аптек
Заслухавши інформацію доповідачів
комітет вирішив:
1. На чергове засідання Комітету доступності подати інформацію про доступність приміщень аптек в розрізі аптечних мереж, отриману від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

Відповідальні: О.Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури
Термін: до 14.02.2020

2. Надіслати листи керівникам аптек, керівникам туристичних фірм та фінансових установ, приміщення яких не відповідають вимогам доступності, щодо забезпечення доступності приміщень їх установ та організацій для маломобільних груп населення в термін до 01.05.2020.
Відповідальні: Районні адміністрації Львівської міської ради
Термін: до 14.02.2020

3. Про стан доступності пл. Двірцевої у м. Львові після реконструкції для осіб з інвалідністю з порушенням зору та для осіб з інвалідністю у кріслах колісних, для осіб з порушенням слуху.
Доповідачі: А.Білий – заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, Я.Грибальський – радник міського голови з питань доступності.
А.Білий: Повідомив, що реконструкція площі Двірцевої відбувалася з урахуванням усіх вимог Державних будівельних норм для комфортного використання її усіма групами населення, в т.ч. і маломобільними (особи з інвалідністю у кріслах колісних, особи з інвалідністю з порушенням зору). Також інформував, що при проведенні реконструкції запрошено експертів з числа осіб з інвалідністю у кріслах колісних, які озвучили свою позитивну оцінку проробленій роботі.
Я.Грибальський: Доступність площі Двірцевої для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору після проведення її реконструкції потребує ряду доопрацювань. Продемонстрував відеоролик.
Заслухавши інформацію доповідачів
комітет вирішив:

1. Провести спільну нараду за участю представника керівництва Львівської регіональної філії АТ “Українська залізниця”, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства І.Маруняк, заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури А.Білого, директора ЛКП “Інститут просторового розвитку” О.Шмідта, радника міського голови з питань доступності Я.Грибальського, голови Львівського обласного осередку УТОС Л.Кукурузи для обговорення проблем забезпечення доступності площі Двірцевої та приміщення Львівського головного залізничного вокзалу для маломобільних груп населення та напрацювання шляхів їх вирішення.
Відповідальні:  департамент житлового господарства та інфраструктури
Термін: до 15.02.2020

2. Розробити дорожню карту та графік робіт з усунення озвучених зауважень. Виконати необхідні роботи згідно графіку.
Відповідальні:  департамент житлового господарства та інфраструктури
Термін: до 15.04.2020

4. Про замощення тактильними плитами території на вул. Шота Руставелі.
Доповідач: Л. Кукуруза – голова Львівської обласної організації  УТОС
Допровідач зазначила та продемонструвала на фотографіях спосіб укладення на вулицях Зеленій та Шота-Руставелі тактильної попереджувальної та направляючої плитки для орієнтації осіб з інвалідністю з порушенням зору, яке зроблено некоректно.
Заслухавши інформацію доповідача
комітет вирішив:
1. Повторно вкласти тактильну плитку на пішохідних переходах на вулицях Зеленій та Шота-Руставелі. Перекласти відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю з порушеннями зору. Переобладнання здійснити після консультації з Львівським обласним осередком УТОС.
Відповідальні:  Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
Термін: до 01.05.2020
5. Різне.
Доповідач: К.Островська представник Благодійного фонду “Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку “Відкрите серце” та громадської організації “Справа Кольпінга в Україні”.
Доповідач зазначила, що на вул. Гребінки, 8, де знаходиться Консультаційний центр Громадської організації “Справа Кольпінга в Україні” був встановлений дорожній знак, який дозволяв паркувати автомобіль, що перевозить особу з інвалідністю. На сьогодні знак цей ліквідували, а він там необхідний для безпечного паркування автомобілів, які привозять у консультативний центр осіб з інвалідністю.
З питання встановлення аналогічного дорожнього знака за адресою: м. Львів,             вул. Героїв УПА, 76 (5 під’їзд), де знаходиться Центр підтриманого проживання Громадської організації “Справа Кольпінга в Україні” громадська організація звернулась до Франківської районної адміністрації Львівської міської ради. Зазначений знак там необхідний для безпеки осіб з інвалідністю, яких привозять у Центр підтриманого проживання.
Заслухавши інформацію доповідача
комітет вирішив:

1. Спільно з ЛКП “Львівавтодор” забезпечити встановлення дорожнього знаку “Місце для стоянки автомобіля особи з інвалідністю”, якщо останнє не суперечить вимогам чинного законодавства.
Відповідальні:  Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
Франківська районна адміністрація
ЛКП “Львівавтодор”
Термін: до 01.02.2020

7. Заключне слово голови Комітету І.Маруняк:
	Головуюча подякувала усім за плідну роботу. Запропонувала наступне засідання Комітету провести _______  2020 року о __.00.


Заступник міського голови
з питань житлово-комунального господарства,
Голова Комітету                                    					І. Маруняк



	

Секретар Комітету


	___________
	Г.Семків
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