Інформаційна довідка

Відповідно до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 “Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи“  у 2020 році планувалося обладнати елементами доступності 46 житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних, зокрема встановити 21 піднімальний пристрій, 24 пандуси та закупити 1 акумуляторний сходолаз.

Натомість, упродовж 2020 року встановлено 17 пандусів та 4 піднімальні пристрої на загальну суму 2306,70 тис. грн..

Управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради закуплено акумуляторний сходолаз для забезпеченню доступності житлового приміщення особи з інвалідністю, вартістю 96,00 тис. грн.

Інші об’єкти, які через відсутність фінансування не були обладнані елементами доступності планується завершити у 2021 році.

Також управлінням узагальнено пропозиції районних адміністрацій Львівської міської ради та сформовано проект переліку об’єктів, які  плануєтьс обладнати елементами доступності у 2021 році.

| Виконавці | Заплановано на 2020 рік | Виконано у 2020 році | Вартість виконаних робіт тис. грн.. | Заплановано на 2021 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галицька РА | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
| Залізнична РА | 3 | 3 | 161,00 | 3 |
| Личаківська РА | 6 | 3 | 49,9 | 2 |
| Сихівська РА | 4 | 4 | 284,00 | 4 |
| Франківська РА | 4 | 2 | 115,8 | 2 |
| Шевченківська РА | 6 | 5 | 600,00 | 7 |
| ЛКП “Львівсвітло” | 21 | 4 | 1000,00 | 38 |
| УСЗ ДГП ЛМР | 1 | 1 | 96,00 | 2 |
| Всього | 46 | 22 | 2306,7 | 60 |