Інформаційна довідка

 
 
Відповідно до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 “Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи“  у 2020 році планувалося обладнати елементами доступності 46 житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних, зокрема встановити 21 піднімальний пристрій, 24 пандуси та закупити 1 акумуляторний сходолаз.
Натомість, упродовж 2020 року встановлено 17 пандусів та 4 піднімальні пристрої на загальну суму 2306,70 тис. грн..
Управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради закуплено акумуляторний сходолаз для забезпеченню доступності житлового приміщення особи з інвалідністю, вартістю 96,00 тис. грн.
Інші об’єкти, які через відсутність фінансування не були обладнані елементами доступності планується завершити у 2021 році.
Також управлінням узагальнено пропозиції районних адміністрацій Львівської міської ради та сформовано проект переліку об’єктів, які  плануєтьс обладнати елементами доступності у 2021 році.
 
 
	Виконавці
	Заплановано на 2020 рік
	Виконано у 2020 році
	Вартість виконаних робіт    
тис. грн..
	Заплановано на 2021 рік

	Галицька РА
	1
	0
	0,00
	2

	Залізнична РА
	3
	3
	161,00
	3

	Личаківська РА
	6
	3
	49,9
	2

	Сихівська РА
	4
	4
	284,00
	4

	Франківська РА
	4
	2
	115,8
	2

	Шевченківська РА
	6
	5
	600,00
	7

	ЛКП “Львівсвітло”
	21
	4
	1000,00
	38

	УСЗ ДГП ЛМР
	1
	1
	96,00
	2

	Всього
	46
	22
	2306,7
	60



