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ВСТУП

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, утворене для забезпечення організаційних відносин у сфері охорони культурної спадщини, з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини, захисту традиційного характеру історичного середовища міста Львова. 
Збереження, популяризація і захист культурних цінностей України в час війни є найактуальнішою зброєю в тилу і на міжнародному фронті. Управління співпрацює з Національною комісією у справах ЮНЕСКО, Департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, Міністерством культури та інформаційної політики України, громадськими організаціями, міжнародними установами та організаціями.
При управлінні створена консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, склад і Положення якої Затверджено рішенням виконкому від 28.02.2023 № 200 «Про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини при управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради».
Відповідно до чинного законодавства до сфери діяльності управління належить більше 20 компетенцій, серед яких одні з найактуальніших в умовах військового стану: 
· організація і координація заходів з захисту пам’яток на час воєнного стану від загрози руйнування або пошкодження;
· розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною; 
· співпраця з міжнародними донорами для реалізації програм по захисту та інвентаризації пам’яток;
· укладення охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону;
· організація заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців Львівської міської територіальної громади до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини;
· надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
· застосування санкцій відповідно до чинного законодавства (видача приписів щодо охорони об’єктів культурної спадщини);
· проведення періодичного моніторингу шляхом збору, обробки та аналізу інформації про об’єкт культурної спадщини, що охороняється з безпосереднім візуальним обстеженням його на місці;
· представництво в судах.


ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. ВИКОНАННЯ УПРАВЛІННЯМ РОБІТ, ПРОЕКТІВ, ЗАВДАНЬ У 2023 РОЦІ.

Опрацювання звернень фізичних та юридичних осіб
За звітній період на розгляд в управління надійшло 4270 звернень, заяв і документів.

Рис 1. Динаміка надходження в управління звернень, заяв та документів у 2019-2023рр.
За результатом розгляду окремих категорій звернень:
· підготовлено 145 висновків щодо проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт (в тому числі 60 паспортів опорядження фасадів);
· розглянуто  565 проектів на встановлення вивісок та надано відповідні висновки;
· розглянуто 89 проектів розміщення літніх майданчиків та надано відповідні висновки щодо розміщення літніх майданчиків на території історичного ареалу міста; 
· скеровано 138 листів про укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини;
· розглянуто 5 проектів на встановлення інформаційних і меморіальних таблиць та надано відповідні висновки щодо можливості встановлення інформаційної чи меморіальної таблиці на фасадах будинків у межах історичного ареалу міста та/або на будинках –пам’ятках архітектури;
· надано 15 довідок про коефіцієнт культурної цінності пам’яток культурної спадщини;
· надано 337 висновків щодо можливості передачі пам’ятки (її частини) у володіння, користування чи управління.
Управління підготувало та взяло участь в опрацюванні проєктів рішень (11), які були прийняті Виконавчим комітетом Львівської міської ради, а саме:
· Рішення №34 від 13.01.2023 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.04.2022 №214;
· Рішення №126 від 08.02.2023 Про здійснення заходів з перепоховання на території Личаківського цвинтаря;
· Рішення №201 від 28.02.2023 Про здійснення заходів з перепоховання праху військовослужбовців радянської армії з території Личаківського військового цвинтаря;
· Рішення №200 від 28.02.2023 Про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини при управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради; 
· Рішення №340 від 07.04.2023 Про схвалення Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках;
· Рішення №541 від 02.06.2023 Про виготовлення висновків щодо технічного стану об’єктів; 
· Рішення №615 від 22.06.2023 Про надання ЛКП «Бюро спадщини» функцій замовника;
· Рішення №732 від 27.07.2023 Про передачу проєктно-кошторисної документації на об’єкт будівництва “Ремонтно-реставраційні роботи огорожі барокових садів Собору святого Юра“ у м. Львові (північне прясло підпірної стіни);	
· Рішення №964 від 12.09.2023 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.02.2023 № 200;
· Рішення №1074 від 06.10.2023 Про затвердження зразка інформаційного знака для розміщення на мозаїчних творах на території Львівської міської територіальної громади;	
· Рішення №1175 від 31.10.2023 Про перенесення скульптурних композицій на територію Меморіального музею тоталітарних режимів “Територія Терору“.
А також в опрацюванні проєкту ухвали, яка була прийнята Львівською міською радою, а саме:
· Ухвала № 3199 від 25.05.2025 «Про затвердження Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках».

Забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини
	Укладено 154 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) з власниками (користувачами) пам’яток та укладено 16 попередніх договорів про укладення в майбутньому охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини), і 11 додаткових угод (в частині долучення облікової документації) з власниками (уповноваженими власниками органами) пам’яток архітектури. 
Розглянуто і обліковано  70 облікових документацій  (паспортів) на пам’ятки культурної спадщини. 
Укладено 12 додаткових угод до охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини (їх частини) з власниками (користувачами) пам’яток.  
Завершено плановий періодичний моніторинг пам’яток в межах об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Львів –Ансамбль історичного центру», в рамках якого здійснено фотофіксацію 436 пам’яток. За результатами обстежень складено акти за встановленою формою.
	Підготовлено та організовано роботу 11 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради (утворена Рішенням виконкому № 228 від 02.03.2018 р.), на якій розглянуто 57 питань. За результатами роботи комісії складено  постанови на  фізичних осіб на суму 82450 грн.  У 2023 році управління видало 555 приписів щодо виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства (демонтаж технічних елементів, засклення, припинення робіт, укладення охоронних договорів), у 2022 році видано 293 приписи, у 2021 році – 129.
Скеровано облікову документацію до Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації щодо занесення будівлі на вулиці Тарнавського, 7 до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. 
Зважаючи на воєнний стан в країні, в рамках проєкту «#SaveUkrainianHeritage» продовжено оцифрування об'єктів культурної спадщини,  зокрема здійснено 3-D сканування 14 пам’яток культурної спадщини, а саме:
1. Будинок на вул. Вірменській, 32.
2. Храм св. ап. Петра і Павла ордену Єзуїтів на вул. Театральній, 11.
3. Церква  св. Миколая на вул. Хмельницького, 28.
4. Костел Магдалини на вул. С. Бандери, 8 (10).
5. Латинський кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії на площі Катедральній, 1.
6. Головний залізничний рокзал на площі Двірцевій, 1.
7. Монастир Св. Онуфрія Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні на вул. Хмельницького, 36. 
8. Костел Кларисок на вул. Личаківській, 2а (Музей «Івана Георгія Пінзеля»).
9. Храм Івана Хрестителя на вул. Ужгородській, 1.
10. Національний музей імені А.Шептицького (2-й корпус) на вул. Драгоманова, 42.
11. Національний університет "Львівська Політехніка" на вул. Бандери, 12.
12. Палац Потоцьких на вул. М. Коперника, 15.
13. Храм Свв. Ольги і Єлизавети на пл. Кропивницького, 1.
14. Кам’яниця на пл. Ринок, 4.
	
Судова практика
З метою захисту пам’яток культурної спадщини управління від свого імені виступає стороною (позивачі, відповідачі) або третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах загальної юрисдикції.
До таких категорій справ належать справи: про відновлення пам’яток, про адміністративні правопорушення, про оскарження рішень, дій посадових осіб, про спонукання до вчинення дій. 
Здебільшого порушники звертались до суду щодо скасування фінансових санкцій, зокрема щодо скасування санкцій за адресами: пл. Ринок, 40.  
Також управлінням подано судовий позов про відновлення пам’ятки культурної спадщини, зокрема щодо будинку – пам’ятки національного значення на пл. Ринок, 40. Судове рішення по цій справі – відновити пам’ятку. Подаються також адміністративні справи до суду, до прикладу щодо укладення охоронного договору (вул. Новаківського, 2).
Також управління передало матеріали до юридичного департаменту для спільної роботи з формування позовів за адресами порушень, відповідно до протоколів адміністративної комісії.
      			
Участь в роботі комісій, робочих груп, 
секторів, консультативних рад
Працівники управління брали участь у роботі: 
· комісії з видачі паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків у               м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності (25 засідань);
· робочої групи з попереднього розгляду документів для розміщення реклами та погодження проектів вивісок, за результатами роботи якої надано відповідні висновки (54 засідання);
· секторі погодження інженерних мереж Львова;
· робочій групі з питань встановлення інформаційних та меморіальних таблиць;
· аукціонній комісії при управлінні комунальної власності - 10 засідань.
Управління організовувало роботу комісій:
- адміністративної комісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради (утворена Рішенням виконкому № 228 від 02.03.2018 р. із змінами та доповненнями) 11 засідань, 57 питань).
- з визначення коефіцієнтів культурної цінності будинків-пам’яток архітектури, історії (4 засідання в онлайн форматі, видано 15 довідок).
При управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради працювала науково-консультативна рада, що складається з провідних науковців в галузі реставрації та збереження культурної спадщини, представників громадських організацій, членів ІКОМОС. У 2023 році проведено 3 засідання науково-консультативної ради, на яких розглянуто 4 питання. 
	
Участь у реалізації програм
соціально-економічного та культурного розвитку міста
Управління та ЛКП «Бюро спадщини» в межах повноважень, на виконання Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 та Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова реалізовує наступні Програми та Проєкти за напрямком «Культурна спадщина»:
· «Програма співфінансування у 2020-2023 роках ремонту віконних та дверних заповнень житлових будинків, які розташовані на території історичного ареалу м. Львова»;
· «Програма співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках».
Інформація щодо продовження проєктів з реставрації на окремих об’єктах наведена в таблиці (2). Інформація про призупинені на час дії воєнного стану ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах, на яких управління визначено замовником на 2023 рік наведена в таблиці (3).
Супровід реалізації проєктів реставрації та Програм – 10 об’єктів.
Здійснення закупівель – 59 ( з них 42 закупівлі з коштів загального фонду; 17 закупівель з коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади).
Продовження договорів на виконання реставраційно-ремонтних робіт за результатами закупівель 2020-2021 років, реалізація яких призупинена на час дії воєнного стану у 2022 році (в т. ч. договорів на здійснення авторського і технічного нагляду) – 40. Укладення договорів  - 16 щодо продовження робіт на 5 об’єктах (на 2 об’єктах - продовжено роботи, на 1 – призупинено (здійснюється коригування), на 1 – завершено проектування і отримано експертний звіт, на 1 – проведено повторну закупівлю, після коригування).
Завершено роботи з поточного ремонту і укріплення підвального приміщення на вул. Валовій, 20, яке буде використовуватись як найпростіше укриття для працівників та відвідувачів будівлі під час роботи. 
Таблиця 2
Інформація про виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах, 
на яких управління визначено замовником на 2023 рік
	Реставраційно-ремонтні роботи з відновлення фасадів, скульптурного декору, балконів, кам’яного декору на храмах (2), житлових будинках (1), адміністративних будинках (3), просторах (спорудах в просторі) - 2: 

	1
	Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення - костелу Єзуїтів на вул. Театральній, 11, охоронний № 130028-Н.
	роботи завершено у 2022 році, у 2023 році оплачено борг

	2
	Реставраційно-ремонтні роботи фасадів пам’ятки архітектури місцевого значення- будинку колишнього страхового товариства «Дністер»  на  вул. Руській, 20, охоронний № 250
	роботи завершено у 2022 році, у 2023 році оплачено борг

	3
	Реставрація та консервація руїн Високого Замку.
	виконання робіт було призупинено у 2022 році, у 2023 році роботи продовжено і завершено

	4
	Реставраційно-ремонтні роботи вхідного вузла з портиком та південної тераси пам'ятки архітектури національного значення - палацу на вул. М. Коперника, 15, охоронний № 1310
	за виконані у 2021 році роботи з гідроізоляції тераси  оплачено,  покриття тераси завершено за позабюджетні кошти, у 2023 році завершено реставрацію огорожі тераси

	5
	Ремонтно-реставраційні роботи будинку-пам'ятки архітектури на просп. Т. Шевченка, 23
	здійснено оплату за  виконані роботи у 2022 році роботи

	6
	Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будинку-пам'ятки архітектури національного значення на вул. Вірменській, 21 (вул. Друкарська, 6), охоронний № 1255 
	відновлено роботи, за рекомендаціями консультативної ради у 2021 році проведено коригування документації,  отримано висновок експертизи, у 2022 році виконання робіт було призупинено, у липні 2023 року укладено договір на додаткові будівельні роботи за кошторисом 2021 року, роботи на завершальній стадії, виконано реставрацію скульптурного декору, відновлено фасади в рівні 2-3 поверхів

	7
	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення дерев'яної церкви Св. Трійці 1756 року (ох. №1388) в с. Воля Гомулецька Жовківського району Львівської області
	виконання робіт було призупинено у 2022 році, у 2023 році проведено закупівлю та продовжено виконання робіт. Оскільки в процесі робіт встановлено необхідність коригування проектної документації, роботи призупинено на час коригування.

	8
	Капітальний ремонт території між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів. 
	виконання робіт було призупинено у 2022 році, у 2023 році проведено коригування проєктно-кошторисної документації та продовжено виконання робіт 

	9
	Ремонтно-реставраційні роботи огорожі з брамою та офіцинами для сторожі палацу на вул. М. Коперника, 15 пам’ятки архітектури національного значення, охоронний № 1310 (коригування)
	виконання робіт було призупинено у 2022 році, у 2023 році проведено коригування проєктно-кошторисної документації та проведено закупівлю на виконання робіт у 2024 році

	10
	Ремонтно-реставраційні роботи інтер'єрів будинку на просп. Т. Шевченка, 23 у м. Львові, пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 5710-Лв
	виконання робіт з проєктування у 2022 році було призупинено, у 2023 році проєктування завершено та оплачено, здійснено експертизу проєкту



Таблиця 3
Інформація про призупинені на час дії воєнного стану ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах, на яких управління визначено замовником на 2023 рік
	1
	Капітальний ремонт історичної огорожі з брамою храму св. Климентія Папи на вул. Генерала Т. Чупринки, 70
	роботи призупинено у 2022 році, подано пропозиції щодо продовження виконання робіт у 2024 році

	2
	Ремонтно-реставраційні роботи будинку пам'ятки архітектури на просп. Свободи, 24 (охоронний № 986)
	роботи призупинено у 2022 році, подано пропозиції щодо продовження виконання робіт у 2023 році (підрядна організація роботи не відновила)

	3
	Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення - колишнього костелу Магдалини на вул. С. Бандери, 8 (10), охоронний № 345
	роботи призупинено у 2022 році, подано пропозиції щодо продовження виконання робіт у 2024 році

	4
	Ремонтно-реставраційні роботи будинку на пл. Ринок, 42 пам'ятки архітектури національного значення, охоронний № 326/39
	Підготовлено рішення виконавчого комітету про передачу проєктно-кошторисної документації балансоутримувачу, першочергові роботи з відновлення дахового карнизу виконано балансоутримувачем

	5
	Реставрація фасадів будинку-пам'ятки архітектури місцевого значення на пл. Ринок, 22 (вул. Галицькій, 1), охоронний № 256
	Коригування проєкту призупинено

	6
	Капітальний ремонт будинку на вул. Генерала Т. Чупринки, 5 у м. Львові
	Договір на проєктування розірвано.

	У зв’язку з введенням воєнного стану, через відсутність можливості оплачувати виконання робіт з коригування проєктів та їх подальшого виконання, управління не проводило закупівель на нові об’єкти, лише на ті, де було здійснено коригування  документації, на яких управління визначено замовником на 2023 рік. Зупинено виконання ремонтно-реставраційних робіт на адресами: м. Львів,  вул. Генерала Т. Чупринки, 70, вул. Бандери, 8 (10) , пл. Ринок, 22 (вул. Галицькій, 1), просп. Свободи, 24.



Фінансові показники управління у 2023 році
	Витрати загального фонду по управлінню (поточні видатки) склали –                            9 670 095,51 грн.
	Витрати спеціального фонду (бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади)  на ремонтно-реставраційні роботи та капітальний ремонт склали (оплата за виконані роботи у 2021-2022 роках та за виконані реставраційні роботи у 2023 році) – 7 160 180, 56 грн.  	


Рис 2. Фінансові показники 2023 року

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У рамках проекту «Спільна спадщина», за кошти Міністерства культури та національної спадщини Польщі та в рамках Стратегічної Програми Інституту Полоніка  "Охорона культурної спадщини за кордоном", проведено роботи з збереження історико-культурної спадщини м. Львова.
Реалізовано черговий (15-й етап) спільних професійних, комплексних ремонтних і реставраційних робіт на Личаківському цвинтарі, а саме (перелік об’єктів у додатку до звіту). Також виконано дослідження для проведення наступного 16-го етапу реставраційних робіт у 2024 році, проведено інвентаризацію зелених насаджень. Черговий етап відновлювальних робіт на Янівському цвинтарі.
Розпочато реставрацію великого органу в Латинській катедрі з міхом, виконано реставрацію вітражу з каплиці Матері Божої Ченстоховської, реставрацію бічного вівтаря Преображення Господнього (2 етап), реставрацію картини з каплиці Кампіанів і релікварія, реставрацію дерев’яних лав для каноніків зі святилища у Латинському кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії на пл. Катедральній, 1. 
Також виконано консерваційні і реставраційні роботи скульптури Скорботного Ісуса з каплиці Боїмів на пл. Катедральній, 1.
У інтер’єрі Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Вірменській, 7 був проведений 2-й етап консерваційних робіт на розписах (реставраційні роботи на стінописі в найстаршій частині). 
Продовжено інтервенційні реставраційно-технологічні роботи на поліхроміях Строїнського в костелі Кларисок у Львові на вул. Личаківській, 2а. 
Реставраційні роботи колишнього монастиря Бенедиктинок на площі Вічевій (3 етап). 
У храмі Петра і Павла ордену оо. Єзуїтів на вул. Театральній,11 у  м. Львові (11 етап). 
Виконано реставраційні роботи в інтер’єрі домініканського монастиря у Львові (тепер Музей Історії Релігії ) 3 етап робіт) на пл. Музейній, 1. 
Виконано комплексні консерваційні роботи муру-огорожі  костелу                    св. Антонія на вул. Личаківській, 49а.  
Продовжено реставрацію фрагменту фасаду камяниці Шольц-Вольфовичів зі скульптурою Хрещення Господнє на пл. Ринок, 23 (пл. Катедральна, 3) у м. Львові. 
Продовжено консервацію та реставрацію ротонди над криницею комплексу монастиря отців бернардинів на пл. Соборній, 3а. 
Реставровано фасад палацу Корнякта (королівської кам’яниці) на площі Ринок, 6 (заплановано на 2023-2025 роки, розпочато 1 етап робіт). 
За кошти Міністерства культури та національної спадщини республіки Польщі, у рамках проекту «Спільна спадщина» у 2023 році виконано робіт на суму  29 909 914,00 грн. ( розрахунок, згідно з курсом НБУ 9,5 грн за 1 zł                    (3 148 412 zł), (2017 р. - 10 922 250 грн., 2018 - 15 131 992 грн., 2019 - 6 290 970 грн., 2020 – 14 141 815,61 грн., 2021 - 14 053 000,00 грн, 2022 - 24 091 790,25 грн.). 
В рамках Стратегічної Програми Інституту Полоніка  "Охорона культурної спадщини за кордоном" виконано робіт на суму 22 462 894,69 грн  ( розрахунок, згідно з курсом НБУ 9,5 грн за 1 zł (2 364 515,23 zł), 2022 - 29 295 904,52 грн (3 551 018, 73 zł).
Всього у 2023 році в рамках спільного проекту профінансовано консерваційних, реставраційних та інвентаризаційних робіт на суму 52 372 808, 69 грн. (5 512 927,23 zł), у 2022 році - 53 387 694,77 грн. (6 471 235, 73 zł).
[bookmark: _GoBack]	ALIPH - ЗАХИСТ СПАДЩИНИ ДЛЯ ПОБУДОВИ МИРУ – за підтримки фонду продовжено оцифруванння матеріалів архіву управління.
Фонд профінансував реставрацію вітража в храму Іоана Золотоустого та 4-х вітражів з житлового будинку на вул. Князя Романа, 34, відновлення яких розпочато у 2022 році.

Співпраця з органами охорони
культурної спадщини вищого рівня та іншими інституціями з питань збереження пам’яток культурної спадщини та захисту пам’яток під час  воєнного стану від можливих загроз
Участь та подання матеріалів для розгляду на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Львівській області при Департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, зокрема щодо перенесення пам’ятки.
	Участь в онлайн форматі з представниками Міністерства культури та інформаційної політики України щодо обговорення історико-архітектурного опорного плану.
Зустрічі в онлайн форматі з представниками Міністерства культури та інформаційної політики України та офісу ЮНЕСКО в Україні щодо співпраці з відновлення об’єктів, які пошкоджені та зруйновані внаслідок ракетних атак.
Ведеться постійний моніторинг стану пам’яток, які захищені спеціальними конструкціями у 2022 році на час воєнного стану, наприклад, стан поверхні каменю скульптур, які захищені паропроникними плівками або тих, які захищені мішками з піском. Оскільки росія-країна-агресор не дотримується  міжнародних конвенцій по захисту культурного надбання, аналізуючи наслідки пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів будівель у Львові та інших українських містах, стає зрозуміло, що жодні конструкції не захистять пам’ятку від прямого влучання.  Заходи, які виконані у Львові, забезпечать пам’ятки від ударної хвилі та вогню. Тому разом за підтримки  міжнародних партнерів у Львові продовжили виконання 3-D сканування пам’яток.
За підтримки ЮНЕСКО у Львові проведено навчання для фахівців з фіксування втрат і пошкоджень будівель. Навчання проведено на конкретному об’єкті, який був пошкоджений 6 липня 2023 року від удару ракетою. Навчання з представниками різних громад з України на тему оцінки і збереження спадщини (UNESCO-UNITAR/UNOSAT). Використання супутникових зображень при оцінці руйнувань з інструментами Google Еarth i Qgis. Семінар організовано в рамках проекту «Підтримка України в культурі та освіті через ЮНЕСКО» за фінансування Японії: Реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка шкоди та захист», за підтримки Іспанії Агентство для міжнародного розвитку співробітництво (AECID).
У липні 2023 року доопрацьована та  скерована до Міністерства культури та інформаційної політики України для затвердження науково-проєктна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Львова», відповідно до Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України. 
20 квітня 2023 р. Львів приєднався до міжнародної спільноти Réseau Art Nouveau Network, яка займається вивченням та промоцією спадщини Арт-Нуво (сецесії, модерну). Популяризація спадщини серед містян та гостей міста через лекції, екскурсії, воркшопи, презентації ініціатив зі збереження та популяризації сецесійної спадщини тривала з 9 по 11 червня.
Участь у травні в міжнародній конференції КМЄС "Злочини проти культурної спадщини - у воєнний і позавоєнний час". Захід зібрав відомих міжнародних експертів з питань охорони культурних цінностей, представників міської ради, правоохоронних відомств та музеїв і закладів культури. Під час конференції обговорено  застосування норм і практичних підходів для збереження культурної спадщини, важливість міжнародної співпраці, важливість скоординованих зусиль з реагування та злочини проти культурної спадщини, які стали поштовхом до реалізації майбутніх спільних проектів. Одним з таких проектів є створення культурного центру у Львові за керівництва ЮНЕСКО (співпраця уряду Королівства Іспанія та партнерства МКІП, Львівської міської ради та Нацкомісії у справах ЮНЕСКО).
Участь у конференції «Моніторинг спадщини задля відновлення".
У межах відзначення 25-ти ліття внесення Ансамблю історичного центру Львова до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО участь та з нагоди Всесвітнього Дня культурного різноманіття задля діалогу та розвитку участь у заході «Єдність у різноманітті – феномен культурної спадщини Львова». Своїми думками та спостереженнями з учасниками заходу ділилися представники Італійського інституту культури, дипломатичних представництв Вірменії та Угорщини, Товариства культури львівських угорців, Львівська міська рада, НУ «Львівська політехніка», Львівська національна академія мистецтв.
Участь в Конгресі Безпеки Спадщини.  Панельна дискусія "Українська спадщина перед загрозою російської агресії" .(Польща, Гдиня, 31.05-2.06).
Працівники управління взяли участь в навчанні у Школі медійника Львівської міської ради (04.07-25.07.2023).
Участь  у форумі та обговоренні "Як забезпечити прозорість у сфері охорони культурної спадщини? Експертна дискусія та презентація модуля ГІС" (м. Чернівці, 6 жовтня 2023).
Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації видав наказ «Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації «Історико-архітектурний опорний план            м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток» та історичних ареалів)» від 27.10.2023 року № 36-ос.
Участь у форумі «Культурний Фронт. Мистецтво Перемоги», який  відбувся 8-9 грудня у місті Львові за підтримки: Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Подія присвячена збереженню та відновленню історико-культурної спадщини України.

РОБОТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ УПРАВЛІННЮ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЛКП «БЮРО СПАДЩИНИ» ТА ЛКП «МУЗЕЙ «ЛИЧАКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР»

ЛКП «Бюро спадщини»
У звітному періоді (2023 рік) ЛКП «Бюро спадщини» отримало 1 165 139,55 грн. від надання послуг юридичним та фізичним особам.
На замовлення юридичних і фізичних осіб ЛКП «Бюро спадщини» у 2023 році виконало наступні роботи:
· розроблено облікових документацій – 20;
· розроблено проектно-кошторисні документації на реставрацію та капітальний ремонт будівель – 4;
· технічний нагляд за виконанням робіт – 12 об’єктів.
	Також на замовлення управління охорони історичного середовища ЛКП «Бюро спадщини» на безоплатній основі розробило облікову документацію та проект перенесення військового меморіалу – Личаківське військове кладовище.

Програми співфінансування
У 2023 р. ЛКП «Бюро спадщини» продовжило реалізацію програми співфінансування відновлення вікон і брам. 
З метою пошуку коштів для продовження діяльності Програми співфінансування проводили комунікацію з іноземними інституціями. На запит відгукнувся німецький фонд «Eberhard-Schöck-Stiftung», який надав фінансування  на суму 602 876,43 грн (15 000 EUR).
Цьогоріч відновлено у рамках програми 24 брами на суму 1 706 725,90 грн., з якої частка співфінансування з міського бюджету становила 881 561,70 грн., частка співфінансування  з німецького фонду становила 313 146,44 грн., частка мешканців 512 017,76 грн. 
Також у 2023 року відновлено 20 вікон (9 – реставровано, 11 замінено з пластикових на дерев’яні) на 7 об’єктах. Загальна сума робіт становила 875 494,05 грн., частка співфінансування з міського бюджету становила 284 730,25 грн., частка співфінансування  з німецького фонду становила  185 843,25 грн.,  частка мешканців  404 920,95 грн. 
У вересні 2023 року прийнято додатково в програму 65 заявок на відновлення брам та 44 заявки на відновлення вікон та 7 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні. Ці заявки заплановано опрацювати протягом наступних бюджетних періодів.
У 2023 р. ЛКП «Бюро спадщини» реалізовувало програму співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках. 
На даний час по Програмі виконуються роботи з реставрації балконів будинку на вул. Гоголя, 10 (завершення робіт у 2024 р.). Проведено коригування проектно-кошторисної документації (далі – ПКД) на реставрацію балконів за адресами: вул. Кирила і Мефодія, 29, вул. Огієнка, 6 (роботи заплановано виконати у 2024 р.).Наступними у 2024 р. заплановано коригувати ПКД та виконання реставрації (у 2024 р.) балконів за адресами: 
1. Реставрація балконів будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. П. Куліша, 47, охоронний № 1578;
2. Реставрація балконів будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. І. Франка, 15, охоронний № 324;
3. Реставрація балконів будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення на пл. Шашкевича, 2, охоронний № 744;
4. Реставрація балконів будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Свєнціцького, 8, охоронний № 1357;
5. Ремонтно-реставраційні роботи балкону головного фасаду будинку на вул. І. Франка, 4 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 5535-Лв;
6. Ремонтно-реставраційні роботи балкону головного фасаду будинку на вул. І. Франка, 2 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 5533-Лв;
7. Ремонтно-реставраційні роботи балконів головного фасаду будинку на вул. В. Винниченка, 26 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 4153-Лв;
8. Ремонтно-реставраційні роботи балконів головного фасаду будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 21 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 5012-Лв;
9. Ремонтно-реставраційні роботи балконів головного фасаду будинку на вул. Д. Донцова, 10 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 4358-Лв;
10. Ремонтно-реставраційні роботи балконів головного фасаду будинку на вул. Зарицьких, 8 у м. Львові, пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 4458-Лв.
ПКД по зазначених вище об'єктах розроблена у попередні роки в рамках Програми, однак не була реалізована через повномасштабну війну. На даний час ЛКП «Бюро спадщини» скерували всім заявникам листи з проханням актуалізувати свої дані для подальшої реалізації розроблених ПКД. Також у 2023 р. ЛКП «Бюро спадщини» прийняло нові заявки на участь у Програмі.
ЛКП «Бюро спадщини» підготувало ряд краєзнавчих публікацій, які виходили як на власному сайті, так і підготовані для провідних видань, з яких:
1. Таємниці Еміновичівської кам’яниці: реставрація під час війни, фрагменти готичного Львова та меценатство.
2. Lemberg style: про минуле мовою сучасного мистецтва.
3. Переосмислення спадщини: Від колишньої спиртової фабрики до сучасного артцентру.
4. Коледж, що мав бути народним театром, або де знайти у Львові останні розписи Сосенка.
5. Таємниці квартири на @kopernika_12: вітражі, ліпнина і навіть фонтан.
6. Як реставрують твори живопису: досвід Львівського історичного музею.
7. Захист культурної спадщини під час війни: Львівський вимір.
8. #SaveUkrainianHeritage: Як львівські айтівці оцифровують пам’ятки.
9. Зберегти ту автентику, що залишилася – це відповідає цінностям нашої команди.
10.  Нова мистецька бібліотека у Львові: місце, що поєднує літери, сенси, людей.
У 2023 р. в ЛКП «Бюро спадщини» продовжували активно діяти чотири канали комунікації:
1. Сайт ЛКП «Бюро спадщини» (90 публікацій на сайті, охоплення – 25 000 користувачів);
2. Facebook сторінка (8 709 читачів; охоплення користувачів за рік – 775 300; публікацій – 200+ (статті, публікації, відео);
3. Instagram сторінка – (2 265 підписників; охоплення користувачів за рік – 18 573; кількість публікацій – 800+ (пости та stories));
4. Telegram канал (453 підписників). 
	У 2023 р. завдяки активній співпраці ЛКП «Бюро спадщини», управління охорони історичного середовища з міжнародною організацією з популяризації спадщини сецесії (Арт-Нуво) Reseau Art-Nouveau Network, місто Львів отримав статус почесного кандидата на міжнародній платформі. На цей момент членами організації є 24 міста, а також індивідуальні дослідники та блогери, які популяризують спадщину Арт-Нуво.  
	На базі цього ЛКП «Бюро спадщини» спільно з ще 11 міжнародними партнерами напрацювали грантову заявку та отримали перемогу у гранті AN as a New EUtopia від European Education and Culture Executive Agency. Реалізація гранту запланована протягом 2024-2028 рр. В рамках реалізації проекту заплановано створення бази даних будівель стилю модерн, проведення семінарів з розробки практик збереження спадщини стилю модерн, проведення літньої школи реставрації (реставрація стінописів, ліпнини, брам), проведення щорічного заходу Всесвітній день модерну у Львові, а також: воркшопів, обговорень, розробка буклетів для мешканців, виставок, екскурсій, відвідування тематичних майстерень.

  
      ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» 
  
Роботи, здійснені на території ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар»  у 2023 році:
1. Проведено ексгумацію на території меморіалу «Личаківський військовий цвинтар» (територія трав’яного газону) – права сторона.
Проведено археологічні дослідження. Закладено 34 траншеї (60 розкопів по 16 квадратів). 
2. Здійснено благоустрій території Личаківського військового кладовища з влаштуванням тимчасової огорожі.
3. Проведено ексгумацію на території меморіалу «Личаківський військовий цвинтар» (центральна алея).
4. Здійснено заходи з пониження рівня грунтових вод на території Личаківського військового цвинтаря Поля Почесних Поховань Героїв.
У 2023 році виконано перший етап робіт (дренажні та поверхневі роботи).
5. В рамках декомунізації перенесено скульптурні композиції  з військового меморіалу «Пагорб Слави» на територію Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору».
Перенесено скульптурні композиції «Мати-Батьківщина», «Воїн з прапором», «Присяга».
6. Співпраця в рамках українсько-польського проекту «Збереження спільної культурної спадщини» (перелік об’єктів в додатку до звіту (1).
7. Протягом 2023 року ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» здійснено 536 поховань.
8. Здійснено благоустрій території Поля Почесних Поховань Героїв (поле №86а). 
9. Встановлено пам’ятний знак на віднайденому місці поховання Заклинського Богдана (1886-1946) – письменника, літературознавця, етнографа, педагога, автор шкільних підручників (поле №43).
10. У 2023 році науковим відділом музею «Личаківський цвинтар» здійснено наступні роботи:
- інвентаризація території (обхід, фотофіксація, створення електронної бази поховань полів №№13,40,65);
- доповнення картотеки наукового відділу музею на 2000 позицій (картотека наукового відділу налічує близько 70 тис. позицій);
- створення і доповнення електронної бази поховань Личаківського цвинтаря на основі опрацювання архівних книг реєстрації поховань Личаківського цвинтаря (з 2-ої пол. ХІХ ст. по 1993). Опрацювання архівних книг на літери Г,К,С;
- надання інформації про поховання за запитами громадян.
11.Участь ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» у підготовці до проведення урочистих заходів на території Личаківського цвинтаря у 2023 році:
· День Соборності України – урочисті заходи на Полях Почесних поховань №67 і №76;
· День пам’яті полеглих у бою під Крутами – урочисті заходи на полі №9 і Полі Почесних поховань №67;
· День Героїв Небесної Сотні – вшанування Героїв Небесної Сотні на Полі Почесних Поховань №67;
· День Героїв – урочисті заходи на Полях Почесних поховань №67, №76, №86а;
· Вшанування пам’яті Івана Франка – урочисті заходи на полі №4;
· День Незалежності України – урочисті заходи на Полях Почесних Поховань №67, №76,№86а;
· День Захисника України – урочисті заходи на Меморіалі воїнів УПА, Полях Почесних поховань №67,№76,№86а;
· День Гідності і Свободи – вшанування Героїв Небесної Сотні на Полі Почесних Поховань №67;
· День Збройних Сил України – урочисті заходи на Полях Почесних Поховань №67, №76, №86а;
· Вшанування пам’яті полеглих захисників України – панахиди на Полі Почесних Поховань №76,№86а (щомісяця); інші пам’ятні заходи.
12.  У 2023 році ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» виконано робіт на суму 924,1 тис. грн.
 	Загальний дохід у 2023 році становив 13094,2 тис.грн.(тринадцять мільйонів дев’яносто чотири тисячі двісті)
Чистий дохід у 2023 році – 11030,8 тис.грн. (одинадцять мільйонів тридцять тисяч вісімсот)
Зростання доходу у порівнянні з 2022 роком - 44,7%
Збитки за 11 міс. 2023 року становлять 205,1 тис.грн.
Кількість туристів за 2023 рік - 87711 відвідувачів.
Зростання кількості туристів в порівнянні з 2022 р. становить 26%.


ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ та ІНФОРМУВАННЯ 
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ) У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

	Проводилась робота з мешканцями щодо участі у Програмах оновлення та проведення ремонтно-реставраційних робіт вікон та брам. 
	Працівниками управління надавались фізичним та юридичним особам консультації з питань збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини в режимі онлайн та в телефонному режимі, а також під час обстежень на об’єктах.  Зокрема проведено значну консультативну роботу щодо участі в Програмі співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках.
	На особистий прийом начальника управління звернулося 19 заявників (фізичних та юридичних осіб). Надано 15 коментарів, участь у 2 прес-конференціях, участь працівників управління в радіо-ефірах в рамках проєкту «Де межа».	 
	Цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» спільно з управлінням охорони історичного середовища та іншими діячами культурних інституцій реалізувало ряд заходів з популяризації культурної спадщини міста.
	Реалізовано та презентовано проект “Спадщина для відновлення: найкращі практики та політики адаптації об’єктів спадщини”. У межах проекту було перекладено Центром міської історії на українську мову масив аналітичних текстів про сприяння ревіталізації історичних будівель у країнах ЄС та Україні, та в спільному партнерстві опубліковано на сайті reherit.org.
	Реалізовано виставковий проект “Моя квартира скинула шкіру» (виставка, кураторські екскурсії, лекції, промо-відео), який мав на меті  привернути увагу мешканців та користувачів до необхідності обачної реставрації інтер’єрів в історичних будівлях. Проект релізовано спільно «Львівським муніципальним мистецьким центром» та KARPrestorer. 
	Реалізовано історико-архітектурні тури (екскурсії), організовані у рамках проекту «Рік Юліана та Альфреда Захарієвичів», спільно з управлінням туризму та українським католицьким університетом.
	Реалізовано семінар - «Єдність у різноманітті – феномен культурної спадщини Львова». Захід проведено з нагоди Всесвітнього Дня культурного різноманіття задля діалогу та розвитку. Подія відбулась у межах відзначення 25-ти ліття внесення Ансамблю історичного центру Львова до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. Співорганізатори - Італійський інститут культури, Посольство Вірменії, Посольство Угорщини, Товариство культури львівських угорців, Львівська міська рада.
	Спільно з ETH Zurich, ХША, Центр міської історії у Львові, Інститут стратегії культури, SKEIRON реалізовано проект «Рятуючи об’єкти та історії епохи модернізму в Україні», що має зберегти та популяризувати модерністичну спадщину у Львові.
	В рамках міжнародного проекту «UREHERIT» презентовано діяльність ЛКП «Бюро спадщини» та реалізовані міські програми співфінансування. 
		Спільно з Радіо Перше реалізовано радіо ефіри про культурну спадшину в рамках проекту «Де межа», що має на меті ближче познайомити мешканців з історією районів у яких вони мешкають. 
	Проведено захід «Дні сецесії у Львові», з нагоди приєднання Львова до міжнародної спільноти Reseau Art-Nouveau Network, яка займається вивченням та промоцією спадщини Арт-Нуво (екскурсії, розмови, лекції).
	Проведено майстер-клас «Відкриття історичних поліхромій», який мав на меті спонукати мешканців свідомо підходити до проведення робіт у своїх помешканнях та приміщеннях спільного користування, вказати на необхідність залучати фахових архітекторів та реставраторів і дотримуватися їхніх рекомендацій. Майстер-клас проводився у партнерстві з реставраційною майстернею «Гарда» у будинку на вул. І. Рутковича, 12.
	Реалізовано проект «Оператори спадщини» за підтримки приватного українського фонду Фундація ЗМІН. Оператори Спадщини – це онлайн-каталог організацій і людей, які працюють або дотичні до роботи з культурною спадщиною в Україні. Цей каталог є майданчиком взаємодії та можливостей для представників сектору культурної спадщини, щоб знайти партнерів, підрядників, або однодумців. Каталог містить інформацію про профілі реставраторів, підприємців, компаній, громадських організацій, ініціатив тощо дотичних до сектору Культурної спадщини.




Ознакування пам’яток
	У 2023 році продовжили ознакування пам’яток культурної спадщини Львова знаком «Блакитний щит». Такі інформаційні знаки встановлюються щорічно на пам’ятках, на липень 2023 року вже встановлено 794 таких знаки, з них 408 у 2023 році. Міжнародне ознакування передбачено Конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (Гаазька конвенція  1954 року). 29 грудня 2018 року виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення  №1426 ʺПро затвердження зразка інформаційного знака для розміщення на пам’ятках культурної спадщини у м. Львовіʺ. Сьогодні знак «Блакитний щит» використовують у різних країнах світу. В Україні першим містом, де розпочали встановлювати такі знаки на пам’ятках культурної спадщини, став Львів.

Ознакування мозаїк
	З метою збереження та інформування власників виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення від 06.10.2023 №1074 “Про затвердження зразка інформаційного знака для розміщення на мозаїчних творах на території Львівської міської територіальної громади”.
	Ознакування здійснюється на мозаїчних творах на території м. Львова, перелік яких  затверджено Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.10.2019 №975 “Про затвердження переліку мозаїчних творів на території м. Львова” затверджено перелік мозаїчних творів на території м. Львова. Цьогоріч, у листопаді розпочато роботу з встановлення ознакування на 38 об’єктах (ознаковано 45 мозаїк). Продовжити ознакування заплановано у 2024 році.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ НА 2024 РІК 

Виконання основних завдань у сфері охорони культурної спадщини,                   з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини, захисту традиційного характеру історичного середовища міста Львова, передбачених Положенням. 
[bookmark: _Hlk155208695]У рамках реалізації заходів Комплексної стратегії м. Львова 2012-2025, і на виконання Програми соціально-економічного та культурного  розвитку                м. Львова, за напрямком «Культурна спадщина», Програми співфінансування виконання реставрації, ремонту (реставраційного) балконів житлових будинків – пам’яток культурної спадщини на території Львівської міської територіальної громади у 2023-2025 роках, планується реалізація проектів з реставрації пам’яток (їх частин), розпочатих у 2020-2021 роках (за наявності фінансування та можливості виконання робіт під час воєнного стану в країні): балконів, дахів, скульптур, фасадів, проектів щодо впорядкування територій, на які у 2020-2021 роках опрацьовано проєктно-кошторисну документацію.
Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.
Проведення інформаційно-просвітницької роботи з власниками та користувачами пам’яток. 
Моніторинг пам’яток культурної спадщини, продовження їх ознакування.
Вжиття заходів щодо видачі власникам пам’яток (їх частин) приписів на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства та виконання умов охоронних договорів.
Надання висновків щодо розгляду проектів на встановлення вивісок на пам’ятках культурної спадщини та щодо розгляду науково-проєктної документації.
Співпраця з українськими та міжнародними інституціями щодо захисту і збереження пам’яток.
	Додатки на   2  арк.
            

Начальник управління  
охорони історичного середовища                		Тетяна БАЛУКОВА




Загальна кількість зверненень 2019-2023

Загальна кількість зверненень 2018-2022	
2019	2020	2021	2022	2023	4018	3346	4438	3050	4270	


Ряд 1	
Категорія 1	9670095.5099999998	Ряд 2	
Категорія 1	7160180.5599999996	
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