## Обґрунтування Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради

для оприлюднення на офіційному вебсайті Львівської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266

### 1. Підстава для підготовки обґрунтування

Відповідно до:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266;

- пункту 13 Особливостей, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178 (зі змінами);

Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради оприлюднює обґрунтування технічних, якісних характеристик, очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення для закупівлі:

### 2. Інформація про предмет закупівлі

Назва предмета закупівлі:

Послуги з поточного ремонту тротуару (влаштування безбар’єрності та доступності) на вул.  Повітряна (від вул. Повітряна буд. №1 до   вул. Сяйво) (непарна сторона)) у м. Львові (додаткові послуги);

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,

- Код за ДК 021:2015: [Код 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь]

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-17-018881-a

### 3. Обґрунтування необхідності закупівлі

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, замовник має право укладати договір без застосування відкритих торгів у разі виникнення після укладення основного договору потреби в закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних із предметом закупівлі, у того самого виконавця, за умови що:

- загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 % ціни основного договору;

- можливість їх виконання передбачена умовами основного договору;

- закупівля додаткових робіт чи послуг здійснюється протягом трьох років після укладення основного договору.

У процесі виконання робіт з поточного ремонту тротуару на вул. Повітряній виникла додаткова потреба у виконанні робіт, які не були передбачені первинною технічною специфікацією, а саме:

- ремонт та перевстановлення каналізаційних люків без їх заміни;

- заміна додатково виявлених непридатних поребриків;

- додаткове фрезерування та асфальтування вибоїн у межах об’єкта;

- влаштування тротуарної плитки на цементно-піщаній суміші (ЦПС).

Зазначені роботи складають єдиний технологічний комплекс з поточного ремонту тротуару та є його невід’ємною частиною. Окремі види робіт не були передбачені технічною специфікацією, однак є технічно та економічно обґрунтованими, необхідними для належного завершення об’єкта та відображені в окремому розрахунку вартості як додаткові послуги з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), замовник має право укласти договір про закупівлю без застосування відкритих торгів з особливостями, якщо після укладення основного договору виникла потреба у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних із предметом закупівлі, у того самого виконавця. При цьому загальна вартість таких робіт чи послуг не повинна перевищувати 50 відсотків ціни основного договору, а можливість їх виконання може бути передбачена умовами основного договору.

З урахуванням результатів проведеної закупівлі за ідентифікатором UA-2025-08-22-009382-a, а також на підставі матеріалів виїзної наради від 22.10.2025 на об’єкті, встановлено, що ремонт тротуарної частини є невід’ємною складовою єдиного комплексу робіт з поточного ремонту та безпосередньо пов’язаний із предметом закупівлі за основним договором. Виявлені під час виконання робіт дефекти не могли бути встановлені на етапі планування, а їх усунення є критично важливим для забезпечення безпеки пішоходів та належної експлуатації об’єкта.

Таким чином, укладення договору на закупівлю додаткових послуг відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей є правомірним, обґрунтованим та необхідним, оскільки забезпечує своєчасне та повне виконання робіт, дотримання вимог безпеки, а також належний технічний стан об’єкта та продовження строку його експлуатації.

### 4. Нормативне та фінансове забезпечення

Підстави виділення коштів:

- -  відповідно до ухвали Львівської міської ради від 19.12.2024 № 5743 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік».

Код класифікації видатків:  6030 , Організація благоустрою населених пунктів.

### 5. Очікувана вартість закупівлі

Очікувана вартість визначена з урахуванням:

- наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»;

- наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва») з усіма змінами;

- середнього розряду складності будівельних робіт – 3,8 (роботи в звичайних умовах);

- розміру кошторисної заробітної плати, встановленого для об'єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету м. Львова.

Очікувана вартість становить: 305 000,88 грн (з ПДВ)

### 6. Технічні, якісні та кількісні характеристики

Визначені відповідно до кошторисної документації

### 7. Спосіб закупівлі

Закупівля здійснюється без використання електронної системи закупівель, шляхом укладення прямого договору, з оприлюдненням звіту відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178 (зі змінами);

### Термін виконання робіт:  2025 рік, до 31 грудня 2025 року

Фінансування: у межах бюджетного призначення на 2025 рік

Уповноважена особа                                    Ірина ЯРЕМОВИЧ