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проведення засідання Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді
Від 26 лютого 2025 року



                                Львівська міська рада
                                                                                                                 мала сесійна зала

                                                                                                                 каб. 230
Присутні:
	І.Маруняк
	- Уповноважена Львівської міської ради з питань доступності апарату виконавчого комітету Львівської міської ради,

голова Комітету                                    

	Я. Грибальський
	- національний координатор програми “Безбар’єрна Україна” ВГСПО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”, заступник голови Комітету

	Члени комітету та їх представники:

	О. Тимчишин

В. Бартошик

Т. Колесник
	-директор департаменту житлового господарства та інфраструктури 

- директор департаменту гуманітарної політики

- в.о. начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

	М. Дідух

О.Забарило

Р.Гавчак
	- депутат міської ради, член постійної комісії землекористування та агломерації

- директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури

- заступник голови Галицької районної адміністрації з питань житлово-комунального господарство

	І. Герич
	- заступник голови Залізничної районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства 

	І. Оліярник-Павленко
	-  заступник голови Личаківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства  

	І. Мовчан
	- заступник голови Сихівської районної адміністрації з питань житлово - комунального господарства

	Г. Шарко
	- заступник голови Франківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства

	М.Бегей

Л.Дронь
	- заступник голови Шевченківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства 

- заступник начальника управління соціального захисту

	Н. Хома


	- провідний спеціаліст відділу стандартів у сфері гостинності

 управління туризму департаменту економічного розвитку

	А. Дощак
	- заступник директора з технічних питань Львівського комунального підприємства “Львівсвітло”

	А. Мацелюх
	- представник Львівської асоціації розвитку туризму 

	А. Стегніцький


	- директор підприємства об'єднання громадян "Львівське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих"

	Ю. Бойко
	- представник громадської організації ‘‘Відкриті горизонти’’

	Л.Кукурудза
	- представник Львівської міської організації сліпих (УТОС)

	О.Шипош 

О.Чернишова
	- тренер з бочі

- голова Львівського відокремленого відрозділу Всеукраїнської

Асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю




Порядок денний:
1. Презентація заходів для виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року''. ( Презентація відповідно до таблиції, щодо додається).
2. Обговорення пропозицій щодо вирішення питання безпеки та доступності на вулиці Січових Стрільців.
3. Доповідь директора департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.09.2019 № 812 ''Про додаткові вимоги до проектування і виконання робіт під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі та інших елементів благоустрою'' в частині облаштування велодоріжок.
4. Доповідь щодо інформації чи запроваджені бонуси для людей, що користуються послугою оренди електросамокатів, які будуть залишати електросамокати у місцях, які не нестимуть небезпеки для пішоходів.
5. Доповідь директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури щодо  перевірки технічного стану відкидних пандусів та кнопок виклику водія у автобусах по маршруту № 53 та № 18 та доповісти на Комітеті.
6. Доповідь Шевченківської районної адміністрації з питання вирішення приведення пандусів у відповідність до норм ДБН за адресами  вул. Величковського, 36 та вул. Величковського, 2.
7. Інше.
8. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.

Головувала: голова Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді, Уповноважена Львівської міської ради з питань доступності апарату виконавчого комітету Львівської міської ради ІРИНА МАРУНЯК
Слухали:
1. Презентація заходів фізичної безбар’єрності для виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року''. ( Презентація відповідно до таблиції, щодо додається).
              Доповідач: голови районних адміністрацій

                                   Львівської міської ради

                                                                                             директор департаменту міської
                        



                           мобільності та вуличної 




інфраструктури, директор

                                                                          департаменту житлового 







                  господарства

Слухали: Ірина Маруняк зазначила, що на сесії міської ради затверджено зміни до ухвали №4155 в частині затвердження переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю, які підлягатимуть обладнанню елементами доступності (пандусами та підйомниками) у 2025 році. Маруняк І.М запропонувала перейти до порядку денного та працювати згідно питань, які є по порядку. Питання, які будуть стосуватися інших проблем з доступності розглянути після виступів колег, які будуть доповідати згідно порядку денного. 
Виступили:
1. Гавчак Р.І. доповів, що на 2025 рік Галицька районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури 

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів, (тис. грн.)

	Ремонт тротуару на вул. Кн. Романа з влаштуванням понижень та тактильної навігації
	Заміна мощення, тактильна навігація, пониження
	липень-листопад
	510

	Ремонт тротуару на вул. Драгоманова з влаштуванням понижень та тактильної навігації
	Заміна мощення, тактильна навігація, пониження
	липень-листопад
	5410

	Ремонт тротуару на вул. Коцюбинського з влаштуванням заїзду для осіб з інвалідністю, понижень та тактильної навігації
	Заміна мощення, тактильна навігація, пониження
	липень-листопад
	3000

	Ремонт тротуару на вул.Б Хмельницького з влаштуванням понижень та тактильної навігації
	Заміна мощення, тактильна навігація, пониження
	липень-листопад
	450

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів 

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів, (тис. грн.)

	Встановлення 2-х ліфтів у підземному перехід на пл. Галицькій
	Встановлення 2-х ліфтів
	червень-листопад
	2000

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок   

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів, (тис. грн.)

	Підняття зупинки на вул. Чупринки, 1 із встановленням тактильної навігації
	Підняття зупинки із встановленням тактильної навігації
	червень-листопад
	250

	Підняття зупинки на пл. Франка (зупинка перед Гладишевського) із встановленням тактильної навігації
	Підняття зупинки із встановленням тактильної навігації
	липень-листопад
	300

	Підняття зупинки на пл. Франка (N68) із встановленням тактильної навігації
	Підняття зупинки із встановленням тактильної навігації
	липень-листопад
	300

	Пониження зупинки із встановленням тактильної навігаці на вул Дорошенка,2
	Пониження зупинки із встановленням тактильної навігації
	березень-червень
	інвестор

	Підняття зупинки на вул. Саксаганського із встановленням тактильної навігації
	Підняття зупинки із встановленням тактильної навігації
	травень-листопад
	180


2. Грибальський Я.В. запропонував надсилати йому ПКД громадських зупинок для опрацювання щодо доступності.

3. Маруняк І.М. звернула увагу чи у бюджеті розвитку районні адміністрації зазначали кошти на ремонт, модернізацію чи заміну ліфта за програмою співфінансування, де 90% платить міський бюджет, а 10% мешканці будинку. Та крім того є доручення голови постійної комісії законності депутатської діяльності, свободи слова та безпеки Уляни Пак щодо підготовки переліку ліфтів, які потрібно модернізувати відповідно до вимог доступності. Також запропонувала, що у даний перелік потрібно включати ті адреси, де є облаштована доступність до ліфта.

4. Гавчак Р.І. зазначив, що у їхньому районі немає заявок щодо програми співфінасування ремонту, модернізації чи заміни ліфтів.

5. Дідух М.О. звернув увагу щодо передбачення заходів безпеки (відеоспостереження, антивандальні засоби, підлючення до пульта державної служби охорони) у підземному переході на пл.Галицькій де будуть встановлюватися ліфти.

6. Шипош О. також запропонувала провести обстеження та виправити ситуацію з пониженням бордюрів тротуарів між корпусами поліклініки за адресою вул. Фредра, 1 та вул. Стецька,3, щоб можна було проїхати на кріслі колісному.

7. Кукурудза Л. звернула увагу, що коли робиться пониження бордюрів, то щоб не забували мостити тактильну плитку.

8. Герич І.С.  доповів, що на 2025 рік Залізнична районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури      

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання                  (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,
(тис. грн.)

	вул. Сигнівка
	Тротуар
	10.12.2024-01.12.2025
	3 600 

	вул. Виговського
	Тротуар
	10.04.2025-30.06.2025
	3 800 

	вул. Сяйво
	Тротуар
	01.02.2025-01.12.2025
	2 800 

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів               

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,
(тис. грн.)

	З’єднання велосипедної мережі на перехресті вулиць Городоцька та вул. І. Виговського
	Будівництво велодоріжки, ремонт тротуарів і зупинки ГТ, засоби ОДР (розмітка, знаки).
	червень-липень
	1 100

	Облаштування велосипедної інфраструктури на перехресті вулиць вул. Кульпарківська та вул. Наукова
	Будівнитво велодоріжки і тротуару, засоби ОДР (розмітка, знаки).
	квітень-травень
	1 500

	З’єднання веломережі на перехресті вулиць Любінська – І. Виговського
	Будівництво велодоріжки, ремонт тротуарів
	червень
	10 000

	Облаштування велосипедної  інфраструктури на вул. Авіаційній
	Велосмуги, засоби ОДР (розмітка, знаки).
	травень-червень
	1 200

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок   

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Виговського, 8
	Зупинка
	10.05.2025-01.12.2025
	600

	вул. Сяйво,10, 15
	Зупинка (2 шт.)
	01.02.2025-01.12.2025
	1 200

	вул. Городоцька-вул. Виговського
	Зупинка (4 шт.)
	2025-2026
	2 400

	Забезпечення безбар’єрності майданчиків для паркування транспортних засобів, а також облаштування окремих місць для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання             (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Головатого, 7
	Розроблення схеми ОДР та погодження її в поліції, після погодження даної схеми будуть встановлені дорожні знаки 5.42.1 «місце для стоянки» з табличною 7.17 «особа з інвалідністю»  та позначені відповідною дорожньою розміткою
	Липень
	40

	вул. Патона, 17
	Розроблення схеми ОДР та погодження її в поліції, після погодження даної схеми будуть встановлені дорожні знаки 5.42.1 «місце для стоянки» з табличною 7.17 «особа з інвалідністю»  та позначені відповідною дорожньою розміткою
	Липень
	40

	вул. Кульпарківська, 170
	Розроблення схеми ОДР та погодження її в поліції, після погодження даної схеми будуть встановлені дорожні знаки 5.42.1 «місце для стоянки» з табличною 7.17 «особа з інвалідністю»  та позначені відповідною дорожньою розміткою
	Липень
	40


2. Герич І.С. зазначив, що на 2025 рік є 3 заявки щодо програми співфінасування ремонту, модернізації чи заміни ліфтів в межах 10 млн.грн. В дану заявку включено ліфт по                    вул. І.Виговського, 73.
3. Кукурудза Л. звернула увагу на проблему небезпеки велодоріжок у м.Львові для осіб з порушенням зору. Оскільки в місцях де поряд влаштовані велодоріжка та тротуар, вони не розділені тактильною смугою.
4. Маруняк І.М. зазначила, що Комітет давав доручення головному архітектору м.Львова А.Коломойцеву щодо вирішення даного питання. Але оскільки його сьогодні немає, то підготуємо відповідний лист від імені Комітету до п.Антона Вікторовича щоб він на наступне засідання підготував пропозиції вирішення даної проблеми.

5. Стегніцький А. звернув увагу щодо хаотичного паркування в тому числі на тротуарах на              вул. Чуловського.
6. Забарило О. погодився, що є дана проблема на цій вулиці і зазначив, що посилять роботу паркувальників на вул. Чуловського. Також відомо, що одне з підприємст, яке розташоване на даній вулиці звернулося до департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури щодо облаштування паркувального майданчика за власні кошти.
7. Дідух М.О. звернув увагу, чому середня ціна пандуса становить 300 тис.грн. та чи є якісь попередні розрахунки. Попросив звернути увагу на це, та дуже відповідально підійти до питання кошторису пандусів та підйомників.

8. Герич І.С. пояснив, що за основу орієнтованої ціни пандусів, брали кошторис пандуса який було встановлено на вул. І.Виговського, 73 (довжина пандуса 11,5 метрів, враховуючи площадку відпочинку для особи у кріслі колісному). Кожен пандус це індивідуальний кошторис, який складається відповідно до технічний вимог біля кожного конкретного під'їзду.
9. Маруняк І.М. рекомендувала головам районних адміністрацій, що при виборі підрядних організацій, розглядати цінові пропозиції 3-оьх і більше підрядних організацій. Це потрібно для оптимізації коштів місцевого бюджету, а також звертати увагу на якісь робіт та елементів доступності.
10. Бегей М. доповів, що на 2025 рік Шевченківська районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                               

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання                  (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Замарстинівська,274
	тротуар
	01.03 - 30.03.2025
	290

	вул. Окуневського, 3
	тротуар
	01.04 - 30.04.2025
	1 150

	вул. Миколайчука, 61
	тротуар
	01.05 - 30.05.2025
	280

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції шляхів до багатоквартирних будинків, першочергово тих, у яких проживають люди, які пересуваються на кріслі колісному, та з іншими порушеннями опорно-рухового апарату і особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи                                                                                                                                                                                                                        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання               (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Миколайчука (соц. житло)
	тротуар
	01.04 - 30.04.2025
	260

	Вул.І.Величковського,54-56
	Благоустрій території біля пандуса
	2025
	

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів                                                                                                                                                                                                        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Липинського
	велодоріжка
	01.06 - 30.06.2025
	280

	вул. Миколайчука
	велодоріжка
	01.10 - 30.10.2025
	420

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок                                                                                                         

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Замарстинівська, 274
	платформа зупинки ГТ
	01.03 - 30.03.2025
	340

	вул. Миколайчука (соц. житло)
	платформа зупинки ГТ
	01.05 - 30.05.2025
	620

	вул. Миколайчука, 61
	платформа зупинки ГТ
	01.04 - 30.04.2025
	290

	вул. Івасюка,67 сел. Брюховичі
	платформа зупинки ГТ
	01.06 - 30.06.2025
	320

	Забезпечення безбар’єрності майданчиків для паркування транспортних засобів, а також облаштування окремих місць для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю                                                                                                                                                                                                              

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання             (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Липинського, 11
	місце для паркування - 10шт
	01.04 - 30.04.2025
	240

	вул. Ю.Липи, 16
	місце для паркування 
	01.04 - 30.04.2025
	18

	вул. Шевченка, 362
	місце для паркування 
	01.04 - 30.04.2025
	18


11. Дідух М.О. нагадав, що він подавав звернення щодо облаштування пандуса на                            вул. Т.Шевченка, 350 та також в даному зверненні подавав пропозицію щодо поточного ремонту хідника, який сполучає ЛКП 402 до поліклініки. Оскілький через незадовільний стан тротуару особи у кріслі колісному змушені об'їжати даний відрізок тротуару.
12. Бегей М. підтвердив, що районна адміністрація на 2025 рік має в планах вирішити дану проблему тротуару на даному відрізку.

13. Стегніцький А. звернув увагу щодо стихійного паркування на тротуарі навпроти підприємства де працюють особи з вадами зору на вул. Торф'яна, 4 та попросив встановити обмежувачі, що унеможливлять паркування. Також є проблема по вул. В.Чорновола з велодоріжками та хаотичним залишенням електросамокатів на тротуарах.

14. Забарило О. зазначив, що з питання паркування Законом передбачено коли можна евакуйовувати автомобіль і коли цього не можна робити. Якщо брати для прикладу тротуари, то евакуйовувати автомобіль не можна. Якщо тротуар перекритий на 100%, то така можливість є.

В частині проблем з електросамокатами, прокомунікували з операторами та визначили місця де вони можуть розвантажувати дані електросамокати. Також оператор e-wings запустив кешбек для людей, які беруть в оренду даний електросамокат і залишають у місцях, що не перешкоджають пішоходам. Розмір кешбек 5 грн. В свою чергу департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури проводить переговори з іншими операторами елктросамокатів щодо впровадження винагород для людей, які залишають електросамокати у безпечних для пішоходів мсцях. Одночасно у співпраці з Любов Кукурудзою були визначені місця де заборонено залишати електросамокати та дані локації були доведені кожному оператору. Завдяки цьому частина операторів запровадила у своїх додатках місця де заборонено залишати електрсамокати. Слід зазначити, що у місцях де це спричиняє труднощі у дорожньому русі, у місцях де це несе небезпеку для пішоходів завдяки розумінню операторів обмежено швидкість до 20 км/год.
15. Маруняк І.М. подякували за надану вичерпну інформацію та роботу у даному напрямку Забарилу О. Але наголосила, що в даному напрямку ще є достатньо роботи та у квітні місяці заслухаємо доповідь щодо решти операторів прокату елетросамокатів. Також рекомендувала О.Забарилу поширити через прес-службу міської ради інформацію щодо елктросамокатів яку він доповів.
16. Мовчан І.О. доповів, що на 2025 рік Сихівська районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                               

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання                  (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	Поточний ремонт тротуару на просп.Ч.Калини, 91
	Ремонт тротуару, влаштування велодоріжки, пониження пішохідних переходів
	березень
	1 100,00

	Поточний ремонт вул.Навроцького
	Перенесення зупинок ГТ, пониження пішохідних переходів
	Травень
	1 500,00

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції шляхів до багатоквартирних будинків, першочергово тих, у яких проживають люди, які пересуваються на кріслі колісному, та з іншими порушеннями опорно-рухового апарату і особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи                                                                                                                                                                                                                        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання               (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул.Чукаріна, 8
	Понижені переходи, ремонт тротуару
	липень
	2 300,00

	пр.Червоної Калини,104
	Понижені переходи, ремонт тротуару
	серпень
	1 200,00

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів                                                                                                                                                                                                        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	Облаштування велосипедної мережі на вул. С.Литвиненка
	влаштування велосмуги
	вересень
	415,00

	Облаштування велосипедної мережі на вул. Панаса Мирного
	влаштування велосмуги
	вересень
	1 110,00

	З'єднання веломережі на просп. Червоної Калини (перехрестя з вул. Рахівською з обох боків)
	влаштування велопереїздів
	червень
	480,00

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок                                                                                                         

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   (тис. грн.)

	Стрийська, 195
	Підняття платформи, нове покриття, понижений пішохідний перехід
	травень
	400

	вул.Гн.Хоткевича, 37
	Підняття платформи, нове покриття, понижений пішохідний перехід
	червень
	600

	вул.Навроцького, 69
	Підняття платформи, нове покриття, понижений пішохідний перехід
	травень
	750

	вул.Навроцького, 23
	Підняття платформи, нове покриття, понижений пішохідний перехід
	травень
	420


Мовчан І.О. звернув увагу, що до Сихівської районної адміністрації надійшло понад 12 заявок на ремонт, модернізацію ліфтів по програмі співфінансування 50% на 50%. Але оскільки ще немає затвердженого бюджету розвитку, то розгляд заявок призупинено.

17. Маруняк І.М. попросила голів адміністрацій більш активно працювати з мешканцями у напрямку ремонту, модернізації чи заміни ліфтів по програмі співфінансування.

18. Дідух М.О. звернув увагу щодо кошторисів та попросив їх переглянути, оскільки зазначені цифри є досить великі. 

19. Кукурудза Л. зазначила про проблему тротуару від вул. Стрийська по вул. Максимовича до онкологічного лікувально-діагностичного центру.
20. Мовчан І.О. доповів, що вул.Максимовича є в пріоритеті, оскільки там розпочаті роботи благоустрою ще у 2024 році. 

21. Маруняк І.М. також звернула увагу на проблему на вул.Максимовича та доручила Сихівській районній адміністрації на наступне засідання Комітету підготувати пропозиції щодо забезпечення безпеки пішоходів по вул. Максимовича біля шиномонтажу.
22. Шипош О. зазначила про проблему закінчення пониження бордюрів по вул. І.Чмоли.

23. Мовчан І.О. доповів, що в цьому році дані пониження будуть зроблені.
24. Шарко Г.С.  доповіла, що на 2025 рік Франківська районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання                  (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,
(тис. грн.)

	Наукова 59-61
	поточний ремонт вуличного тротуару
	2-3 квартал 2025
	1 108

	Героїв УПА від С.Бандери до Васильківського
	поточний ремонт вуличного тротуару
	2-3 квартал 2025
	2305

	Кобилиці 29-А
	поточний ремонт вуличного тротуару
	2-3 квартал 2025
	610

	В.Великого 16-20
	поточний ремонт вуличного тротуару
	3-4 квартал 2025
	1 280

	Героїв УПА 35
	поточний ремонт вуличного тротуару
	2-3 квартал 2025
	420

	Науков 86
	поточний ремонт вуличного тротуару
	2-3 квартал 2026
	720

	Симоненка від вулиці Наукової до В.Великого (парна сторона)
	поточний ремонт вуличного тротуару
	4 квартал 2025
	5 583,50

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції шляхів до багатоквартирних будинків, першочергово тих, у яких проживають люди, які пересуваються на кріслі колісному, та з іншими порушеннями опорно-рухового апарату і особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання               (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	Тролейбусна 10
	поточний ремонт тротуарного покриття на прибудинковій території
	1-2 квартал 2025
	593

	Тролейбусна 12
	поточний ремонт тротуарного покриття на прибудинковій території
	1-3 квартал 2025
	542

	Наукова 26
	поточний ремонт тротуарного покриття
	1-2 квартал 2025
	727

	Граб'янки 9
	поточний ремонт тротуарного покриття
	2-3 квартал 2025
	1 173

	Граб'янки 13
	поточний ремонт тротуарного покриття
	2-3 квартал 2025
	820

	Кульпарківська 125
	поточний ремонт тротуарного покриття
	3-4 квартал 2026
	725

	Княгині Ольги  71
	поточний ремонт тротуарного покриття
	3-4 квартал 2027
	546

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	Перехрестя вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги
	з’єднання велосипедної мережі на перехресті вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги
	2-3 квартал 2025
	4 900

	Перехрестя вулиць Княгині Ольги та Академіка А. Сахарова
	з’єднання велосипедної мережі на перехресті вулиць Княгині Ольги та Академіка А. Сахарова
	3 квартал 2025
	вартість робіт буде визначена після виготовлення та погодження проекту (схеми ОДР поліцією)

	Володимира Великого від вул. Янева до вул. Стрийської
	облаштування велосипедної інфраструктури на вул. Володимира Великого від вул. Янева до вул. Стрийської.
	3 квартал 2025
	3 100

	Коновальця від вул. С. Бандери до вул. Київської
	оновлення розмітки велосмуги на вул. Коновальця від вул. С. Бандери до вул. Київської із облаштуванням велокоридору.
	2 квартал 2025
	вартість робіт буде визначена після виготовлення та погодження проекту (схеми ОДР поліцією)

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	Кульпарківська 131
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	2-3 квартал 2025
	350

	Антоновича - Мельника
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	2-3 квартал 2025
	297

	В.Великого 2
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	2-3 квартал 2026
	310

	В.Великого, 12
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	2-3 квартал 2027
	410

	В.Великого, 22
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	2-3 квартал 2028
	410

	Любінська- Окружна
	поточний ремонт посадкового майданчику на зупинці громадського транспорту
	3-4 квартал 2029
	342

	Забезпечення безбар’єрності майданчиків для паркування транспортних засобів, а також облаштування окремих місць для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання             (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	на півдставі звернення громадян
	виготовлення та погодження схеми ОДР з влаштуванням окремих місць для паркування осіб з інвалідінстю
	2-4 квартал 2025
	750


Шарко Г.С. звернула увагу, що до Франківської районної адміністрації надійшло 3 заявки на ремонт, модернізацію ліфтів по програмі співфінансування 90% на 10%. 

25. Маруняк І.М. запропонувала доручити Коломєйцеву А.В. розробити стандарт щодо велодоріжок, оскільки це є проблемне питання.
26. Грибальський Я.В. звернув увагу, що набрали чинності зміни до ДБН ''Інклюзивність будівель та споруд'' зміна 2 і там вже є впроваджені норми щодо велодоріжок в поєднанні з пішохідними шляхами.  Тому порадив районним адміністраціям переглянути їх, та звернути увагу на додаток ''ж''. Там також є проілюстровано дані норми. У зв'язку з цим слід переглянути майбутні проекти.

27. Колесник Т.Л. звернула увагу, що на засіданні постійної комісії законності депутатської діяльності, свободи слова та безпеки, головою комісії Уляною Пак було дано доручення щодо розгляду питання модернізації/заміни ліфта за адресою вул. Петлюри, 34.

28. Маруняк І.М. доручила Залізничній районній адміністрації провести збори з мешканцями даного будинку та залучити А.Дощака. Оскільки разом з Уляною Пак буде здійснено виїзд на дану адресу для того щоб розуміти бачення людей і розуміти як дальше рухатися.
29. Дощак А. доповів, що за адресою вул. Петлюри, 34 щоб на зборах мешканцям пояснили, що при заміні вантажного ліфта буде збільшена ширина дверей до 90 см і відповідно вантажопідйомність ліфта теж буде більша (до 1 тони).

30. Оліярник-Павленко І.І. доповіла, що на 2025 рік Личаківська районна адміністрація для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності тротуарів, пішохідних доріжок до об'єктів соціальної інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                               

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання                  (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,   

(тис. грн.)

	вул. Дим. Яреми (парна сторона)
	Капітальний ремонт тротуару - за умови виділення коштів
	2-3-й квартали
	2 500,00

	вул. Дим. Яреми (непарна сторона)
	Поточний ремонт тротуару
	2-й квартал
	2 800,00

	перехрестя вул. Дим. Яреми-вул. М. Кравчука до межі буд. № 2 вул. М. Кравчука (дві сторони)
	Капітальний ремонт тротуару - за умови виділення коштів
	1-4-й квартали
	2 875,64

	вул. М. Кравчука (парна сторона) від буд. № 2 до перехрестя з вул. Чернігівською
	Поточний ремонт тротуару
	2-3-й квартали
	650,00

	Севастопольська (непарна сторона)
	Поточний ремонт тротуару
	2-й квартал
	500,00

	Чернігівська (від буд. №2 до буд. №6)
	Поточний ремонт тротуару
	3-й квартал
	500,00

	Чернігівська, 15-17
	Поточний ремонт тротуару
	2-3-й квартали
	225,00

	Чернігівська (від вул. Личаківської до вул. Ю. Руфа)
	Поточний ремонт тротуару
	3-й квартал
	475,00

	вул. Ю. Руфа (від вул. Мечникова до Черемшини, дві сторони)
	Капітальний ремонт тротуару - за умови виділення коштів
	4-й квартал
	5 000,00

	вул. Ю. Руфа (від вул. Чернігівської до вул. Мечникова, дві сторони)
	Поточний ремонт тротуару
	3-4-й квартали
	4 000,00

	Сковороди (від вул. Личаківської до вул. Ю. Руфа, парна сторона)
	Поточний ремонт тротуару
	3-4-й квартали
	1 400,00

	Тершаковців (непарна сторона)
	Капітальний ремонт тротуару (в процесі облаштування громадського простору) - за умови виділення коштів чи грантових коштів
	3-4-й квартали
	15 000,00

	Івасюка від вул. Зеленої до вул. Івасюка
	Поточний ремонт тротуару
	3-4-й квартали
	1 950,00

	вул. Івасюка, м. Винники
	Капітальний ремонт тротуару - за умови виділення коштів
	2-3 квартали
	3 000,00

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції шляхів до багатоквартирних будинків, першочергово тих, у яких проживають люди, які пересуваються на кріслі колісному, та з іншими порушеннями опорно-рухового апарату і особи з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання               (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Пасічна, 92
	Облаштування під'їзних шляхів до 1 і 2 під'їздів
	3-й квартал
	1 468,00

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	Облаштування велосипедної  інфраструктури вул. Пластова
	Велосмуги, засоби ОДР (розмітка, знаки).
	3-й квартал 2025
	1 000,00

	З’єднання велосипедної мережі вул. Пасічної від вул. Медової Печери
	Будівнитво велодоріжки і тротуару, засоби ОДР (розмітка, знаки).
	4-й квартал 2025
	Не можливо визначити через відсутність погодженої схеми ОДР

	Облаштування велосипедної  інфраструктури (велокоридорів) із засобами заспокоєння руху від вул. Центнерівка до вул. Чернігівська по вул. Ю. Руфа та вул. Чернігівська.
	Велосмуги, засоби ОДР (розмітка, знаки), встановлення і облаштування засобів заспокоєння руху.
	3-й квартал 2025
	Не можливо визначити через відсутність погодженої схеми ОДР

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Личаківська, 28
	Облаштування згт  (доступність платформи згідно з вимогами доступності)
	2026 рік
	2 000,00

	вул. Личаківська,52
	Облаштування згт  (доступність платформи згідно з вимогами доступності)
	3-й квартал
	300,00

	вул. Личаківська, 74
	Облаштування згт  (доступність платформи згідно з вимогами доступності)
	2-й квартал
	300,00

	вул. Личаківська, 107
	Облаштування згт  (доступність платформи згідно з вимогами доступності)
	2-й квартал
	150,00

	вул. Мечникова навпроти № 10
	Облаштування згт  з павільйоном  (згідно з вимогами доступності)
	1-2-й квартали
	450,00

	вул. Тракт Глинянський-Т. Шевченка (до Львова та до Винник, 2 зупинки)
	Облаштування згт  з павільйоном  (згідно з вимогами доступності)
	3-4 квартали
	2 500,00

	вул. Івасюка, 31 м. Винники
	Облаштування згт  з павільйоном  (згідно з вимогами доступності) - капітальний ремонт тротуарного покриття  облаштуванням згт, виконання за умови передбачення коштів
	2-3 квартали
	3 000,00

	Забезпечення безбар’єрності майданчиків для паркування транспортних засобів, а також облаштування окремих місць для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання             (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	вул. Родини Крушельницьких,3
	облаштування 1-го паркомісця тз, якими керують особи з інвалідністю
	2-й квартал
	20,00

	вул. Тракт Глинянський, 147
	облаштування 2-х паркомісць тз, якими керують особи з інвалідністю
	2-й квартал
	40,00

	вул. Китайська, 18
	облаштування 1-го паркомісця тз, якими керують особи з інвалідністю
	2-й квартал
	20,00

	вул. Пекарська
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	15,00

	вул. К. Левицького
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	160,00

	вул. Пат. Дим. Яреми
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	2-3-й квартал
	заплановано проведення кап.ремонту у поточному році

	вул. Вагилевича
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	2-й квартал
	150,00

	вул. М. Туган-Барановського
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	20,00

	вул. Водогінна
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	20,00

	вул. Ю. Дороша
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	2-й квартал
	15,00

	вул. Ю. Руфа
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	4-й квартал
	заплановано проведення пот.ремонту у поточному році

	вул. Студентська
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	2-й квартал
	15,00

	вул. Дніпровська
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	2-й квартал
	100,00

	вул. В. Івасюка
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	100,00

	вул. Тершаковців
	безбар'єрність майданчика для паркування тз
	3-й квартал
	20,00


Оліярник-Павленко І.І. звернула увагу, що до Личаківської районної адміністрації надійшло 3 заявки на ремонт, модернізацію ліфтів по програмі співфінансування.
31. Тимчишин О.С. доповів, що на 2025 рік департамент житлового господарства та інфраструктури для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції освітлення пішохідних переходів з метою забезпечення безбар’єрності                                                                                                                                                                           

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання           (зазначити початок і завершення робіт)
	  Сума коштів,  

 (тис. грн.)

	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів у Франківському районі (22 пішохідні переходи)
	Встановлення додаткового контрастного освітлення пішохідних переходів
	2024-2025 
	1 879,88

	 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів у Галицькому районі (19 пішохідних переходів)
	Встановлення додаткового контрастного освітлення пішохідних переходів
	травень - грудень 2025 
	1 750,00

	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів на доєднаних територіях ЛМТГ
	Виготовлення ПКД
	травень - грудень 2025 
	280,00

	Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки                                                                                                                                                                                   

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання           (зазначити початок і завершення робіт)
	Сума коштів,
(тис. грн.)

	Технічна експертиза,модернізація, ремонт та диспетчеризація ліфтів в будинках ОСББ та ЖБК м.Львова
	
	
	

	Мазепи,13а
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2024-2025
	623 628,81

	Стрийська,78/5
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2025
	2 745 020,00

	Золота,17
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2025
	2 108 000,00

	Виговського,73/2
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2025
	2 108 000,00

	Лінкольна,45/3
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2025
	1 500 000,00

	Любінська,104/3
	модернізація ліфта із розширенням  дверей та збільшенням розміру кабіни ліфта
	2025
	1 500 000,00


Тимчишин О.С. зазначив, що по програмі співфінансування 90% на 10% є 187 заявок.
32. Забарило О.В. доповів, що на 2025 рік департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури для виконання Плану Заходів на 2025 рік з реалізації ''Стратегії із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року'' планує наступні об’єкти:
	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції з метою забезпечення безбар’єрності та доступності до велоінфраструктури, підземних переходів                                                                                                                                                                                                        

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Замовник
	Сума коштів,
(тис. грн.)

	Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Городоцької - вул. Сяйво
	Розробка ПКД (влаштування велосипедної інфраструктури, влаштування зупинок громадського транспорту, реконструкції контактної мережі тролейбусної лінії, новий дорожній одяг запроєктовано на підставі перспективної інтенсивності дорожнього руху із застосуванням сучасних технологій влаштування безперервних тротуарів та велосипедних доріжок через бічні заїзди,пониження тротуарів та велосипедних доріжок до рівня проїзної частини, проєктом передбачено влаштування тактильних елементів мощення)
	ПКД проходить експертизу, виконання у 2025 при наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Kапітальний ремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста)
	Проєктом передбачено влаштування нового дорожнього одягу та підсилення,  влаштування велосипедної інфраструктури, влаштування зупинок громадського транспорту, влаштування тактильних елементів мощення, у місцях перетину тротуарів з проїзною частиною ботровий камінь понижується до нульового рівня та з  влаштувують пандус
	2025, за наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Будівництво дороги в промзоні «Сигнівка» (від вул. Північної до вул. Конюшинної)
	За напрямами руху пішоходів передбачено влаштування пандуса із пологим спуском і ухилом 10%, який закінчується пониженим бортовим каменем. Понижений бортовий камінь влаштовується в одному рівні з проїзною частиною.
	2025, за наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Залізничної (від. вул. Городоцької до буд. №19)
	На об’єкті проектування передбачено влаштування безперервних тротуарів та велосипедних доріжок через бічні заїзди, на інших перехрестях передбачено пониження тротуарів та велосипедних доріжок до рівня проїзної частини. Бічні заїзди та заїзди на прилеглі території влаштовано в один рівень з тротуаром.
	2025, за наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи
	Для безпечного та безперешкодного переходу пішоходів через виїзди з прилеглих територій та примикаючих вулиць передбачається влаштування  безперервних тротуарів шляхом підвищення проїзної частини до рівня тротуару з влаштуванням пандусів для приватного транспорту.
	2025, кредитні кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Б. Грінченка
	Для безпечного переходу пішоходів через виїзди з прилеглих територій та примикаючих вулиць передбачено влаштування безперервних тротуарів з влаштуванням пандусів
	2025, кредитні кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Полтв’яної до перетину вулиць проектованою 2
	Сполучення з реабілітаційним центром UNBROKEN, де проходять лікування і реабілітацію наші воїни
	2025, грантові кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Пластової (від вул. Бескидської до земельної ділянки з кадастровим номером 4623683800:03:000:0067
	За напрямами руху пішоходів передбачено влаштування пандуса із пологим спуском і ухилом 10%, який закінчується пониженим бортовим каменем. Понижений бортовий камінь влаштовується в одному рівні з проїзною частиною.
	2025, за наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Поточні та капітальні ремонти, реконструкції світлофорних об’єктів з метою забезпечення безбар’єрності пішохідних переходів (встановлення звукових сигналів на регульованих переходах, дублювання підземних переходів)

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Замовник
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	"Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Зелена - вул. Зубрівська»
	будівництво СО
	лютий-квітень 2025
	ЛАД
	2 517,99

	Будівництво світлофорного об’єкта на вул. Стрийська на пішохідному переході біля зупинки "Максимовича"
	будівництво СО
	2025
	ЛАД
	2 774,00

	"Будівництво світлофорного об’єкта на вул. Липинського, 60 у м. Львові"
	будівництво СО
	2025
	ЛАД
	1 314,00

	"Будівництво світлофорного об’єкта вул. Княгині Ольги - вул. М. Бойчука у м. Львові"
	будівництво СО
	2025
	ЛАД
	2 221,00

	"Реконструкція світлофорного об'єкта:"1212 вул. Шевченка (буд. 358, ТЦ "ВАМ")" з реголюванням виїздів з вул. Професора І.Ковалика та вул. Томашівської"
	реконструкція СО
	2025
	ЛАД
	5 296,00

	вул. Личаківська - вул. Чернігівська - вул. Солодова
	реконструкція СО
	2025, будівництво при наявності коштів
	ЛАД
	5 538,00

	вул. Городоцька - вул. Виговського
	реконструкція СО
	2025, будівництво при наявності коштів
	ЛАД
	4 721,00

	Реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вул. Городоцька - Ряшівська у м. Львові
	реконструкція СО
	2025
	ЛАД
	2 141,10

	Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті вул. Тунельна - вул. Варшавська
	реконструкція СО
	2025
	ЛАД
	3 440,00

	вул. Шевченка, 311Б
	будівництво СО
	2025
	Інвестор, розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Пасічна - проектована
	будівництво СО
	2025
	Інвестор, розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Кульпарківська - ТЦ Ашан
	реконструкція СО
	2025
	Інвестор, розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. В. Великлого - вул. Тролейбусна
	будівництво СО
	2025
	Інвестор, розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вулиці Проєктована
	реконструкція СО
	2025
	Інвестор, розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Шевченка - вул. Величковського
	реконструкція СО
	2025, будівництво при наявності коштів
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Зелена - вул. Івасюка
	реконструкція СО
	ПКД буде робитись у 2025 році, а будівництво при наявності коштів
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	пл. Митна
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Хмельницького - вул. Грінченка - вул. Ковельська
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Городоцька - вул. Виговського
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Любінська - вул. Караджича
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Кульпарківська - вул. Трускавецька
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Тролейбусна - вул. Трускавецька
	будівництво СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	вул. Богданівська (школа)
	реконструкція СО
	
	розробка ПКД
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	Облаштування доступності зупинок громадського транспорту та шляхів руху до зупинок

	Об'єкт/адреса
	Що планується
	Термін виконання              (зазначити початок і завершення робіт)
	Замовник
	Сума коштів,   (тис. грн.)

	Реконструкція перехрестя вул. Стрийської – вул. І. Рубчака – вулиці Проєктованої у м. Львові
	Розробка ПКД
	2025, при наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	Капітальний ремонт доріг та тротуарів з будівництвом світлофорного об’єкта на перехресті вул. Т. Шевченка, 311-Б у м. Львові
	Розробка ПКД
	2025, при наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	Реконструкція вул. Залізничної (від. вул. Городоцької до буд. №19)
	Запроектовані 4 зупинок громадського транспорту
	2025, за наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Гетьмана І. Мазепи
	Запроектовані 8 зупинок громадського транспорту з влаштуванням підвищених острівців
	2025, кредитні кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. Б. Грінченка
	Запроектовані 4 зупинок громадського транспорту з влаштуванням підвищених острівців
	2025, кредитні кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Полтв’яної до перетину вулиць проектованою 2 (Черга І)
	Сполучення з реабілітаційним центром UNBROKEN, де проходять лікування і реабілітацію наші воїни
	2025, грантові кошти
	ЛКП ''Львівавтодор''
	

	Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Городоцької - вул. Сяйво
	Запроектовано 1 зупинку громадського транспорту
	ПКД проходить експертизу, виконання у 2025 при наявності фінансування
	ЛКП ''Львівавтодор''
	Вартість буде визначена після розроблення ПКД

	Богдана Котика (248)/ вул. Личаківська, 112
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Богдана Котика (251)/ вул. Личаківська, 141
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Дорошенка (51) до центра/ Вул.Дорошенка, 3
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Київська (511)/ вул. Київська, 1
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Площа Лема (27)/ Вул. І.Нечуя-Левицького,8
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Бандери (555)/ вул. Русових
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	(вул. С. Бандери, 69)
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Вернадського (784)/ пр. Червоної Калини, 106
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Вернадського (785)/ пр. Червоної Калини, 106
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Санта Барбара (786)/ пр. Червоної Калини, 109
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Санта Барбара (787)/ пр. Червоної Калини, 94
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Коломийська (788)/ пр. Червоної Калини, 80
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Коломийська (789)/ пр. Червоної Калини, 72
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Поліклініка №4  (753)/ пр. Червоної Калини, 70
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Поліклініка №4 (754)/ пр. Червоної Калини, 72)
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Центр Довженка (790)/ пр. Червоної Калини, 81
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Центр Довженка (791)/ пр. Червоної Калини (напроти буд.81)
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Дитяча поліклініка (782)/ пр. Червоної Калини, 46
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Дитяча поліклініка (783)/ пр. Червоної Калини, 59
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Шувар (794)/ пр. Червоної Калини, 36
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Шувар (795)/ пр. Червоної Калини, 36
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Угорська (796)/ пр. Червоної Калини, 1
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Угорська (797)/ пр. Червоної Калини (вул. Угорська, 27)
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Стадіон Україна (792)/ Стуса, 49
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо

	Стадіон Україна (793)/ Стуса, 23
	Аналіз всіх платформ та приведення до єдиного стандарту після аналізу та оцінки консультантами призначеними Державним секретаріатом з економічним питань Швейцарської конфедерації (SEС0).Перша робоча зустріч відбудеться 18.02.2025р.
	невідомо
	ЛКП "Львівелектротранс"
	невідомо


33. Маруняк І.М. зазначила, що на сьогоднішній день 68,7 % усього громадського транспорту у м.Львові є доступним. Це велика робота департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, які проводять різні переговори, шукаю грантових партнерів, меценатів для забезпечення якісного громадського транспорту для м.Львова.
34. Чернишова О. звернула увагу чи передбачено у рухомому складі, який нам передали і будуть закупляти біжучої стрічки, та озвучки (внутрішньої та зовнішньої). Оскільки це буде комфорт для усіх груп населення та гостей м.Львова.
35. Забарило О. повідомив, що не у всьому рухомому складі це передбачено. У таких перевізників як УСПІХ-БМ та АТП- 1 це буде передбачено. З іншими перевізниками ведуться переговори.
36. Стегніцький А. попросив розказати, які заходи проводяться щодо контролю увімкнення озвучки водіями громадського транспорту та реклами у громадському транспорті.
37. Забарило О. розповів, що щотижнево працівниками управління транспорту здійснюються рейди, щоб зафіксувати хто з водіїв вмикає чи не вмикає озвучку. За результатами таких перевірок є динаміка покращення в цьому напрямку, але повільна. Також попросив, якщо у разі відсутності озвучки у громадському транспорті, то потрібно записати номер даного транспорту і повідомляти на гарячу лінію. Що стосується реклами, то було скорочено в тричі рекламу в електротранспорті.
38. Кукурудза Л. звернула увагу на зовнішню озвучку громадського транспорту.

39. Забарило О. зазначив , що в даному напрямку місто працює. Є проблема в тому, що в приватних перевізників її потрібно обладнувати спеціальним обладнанням. Тому відсоток зовнішньої озвучки у м.Львові невеликий. Перевізники поступово беруть на себе зобов’язання встановлення зовнішньої озвучки, але стикаються з технічною проблемою, оскільки у їхньому транспорті не передбачено конструктивно наявності місць для зовнішньої озвучки. 
40. Маруняк І. М. подякувала за доповіді по першому питанні. Також звернула увагу, що коли здійснювалося обстеження багатоквартирних будинків, які були збудовані у 2019-2024 рр, були зафіксовані порушення щодо облаштування доступності, але під час таких обстежень виникла проблема, що на даних будинках немає нумерації. Доручила районним адміністраціям обстежити зазначені будинки на наявність номерів будинків. 
Комітет прийняв рішення:

1. Районни адміністраціям надсилати Грибальському Я.В. ПКД громадських зупинок для опрацювання щодо доступності.
                                                                               Відповідальний: голови районних адміністрацій







         Термін: постійно
2. Районним адміністраціям у перелік адрес, які будуть облаштовуватися елементами доступності, а саме ремонт, модернізація або заміна ліфтів включати ті адреси, де є облаштована доступність до ліфта.

                                                                               Відповідальний: голови районних адміністрацій







         Термін: постійно
3. Галицькій районній адміністрації виправити ситуацію з пониженням бордюрів тротуарів між корпусами поліклініки за адресою вул. Фредра, 1 та вул. Стецька,3, щоб можна було проїхати на кріслі колісному.

                                                                               Відповідальний: Галицька районна 

адміністрація
                                                                               Термін: до 01.05.2025 
                                                                            
3. Управлінню соціального захисту підготувати лист запрошення на ім’я головного архітектора м.Львова Коломєйцева А.В.
                                                                             Відповідальний: Управління соціального захисту
                                                                             Термін: до 01.04.2025
4. Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури поширити через прес-службу Львівської міської ради інформацію щодо запровадження кешбеку за залишення електросамокатів у місцях безпечних для пішоходів та на наступному засіданні доповісти щодо запровадження кешбеку іншими операторами прокату електросамокатів.
                                                                             Відповідальний: Департамент міської 

                                                                             мобільності та вуличної інфраструктури 

                                                                             Термін: наступне засідання Комітету

5.  Сихівській районній адміністрації підготувати пропозиції щодо забезпечення безпеки пішоходів по вул. Максимовича біля шиномонтажу.
                                                                             Відповідальний: Сихівська районна

                                                                                                            адміністрація 

                                                                             Термін: наступне засідання Комітету

6. Залізничній районній адміністрації провести збори з мешканцями будинку номер 34 по                  вул. Петлюри з залученням А.Дощака. 

                                                                             Відповідальний: Залізнична районна

                                                                                                            адміністрація 

                                                                             Термін: до 07.03.2025

2. Обговорення пропозицій щодо вирішення питання безпеки та доступності на вулиці Січових Стрільців.
3. Доповідь директора департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.09.2019 № 812 ''Про додаткові вимоги до проектування і виконання робіт під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі та інших елементів благоустрою'' в частині облаштування велодоріжок.
Слухали: Ірина Маруняк зазначила, що оскільки на засіданні Комітету відсутній головний архітектор м.Львова А.В.Коломєйцев, то дані два питання переносяться на наступне засідання Комітету.

4. Доповідь щодо інформації чи запроваджені бонуси для людей, що користуються послугою оренди електросамокатів, які будуть залишати електросамокати у місцях, які не нестимуть небезпеки для пішоходів.
Слухали: Ірина Маруняк звернула увагу, Забарило О.В. доповів з даного питання, коли Комітет слухав доповіді по першому питанні.

5. Доповідь директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури щодо  перевірки технічного стану відкидних пандусів та кнопок виклику водія у автобусах по маршруту № 53 та № 18 та доповісти на Комітеті.
Слухали: Забарило О.В. доповів, що працівниками управління транспорту було здійснено перевірку автобусів, які їздять на маршрутах № 18 та № 53. Було складено 20 актів по санітарному стану автобусів та оштрафовано перевізників на суму 1700 грн по кожному акті. Пандуси в усіх автобусів справні та водії володіють відповідним інструментом для їх відкривання. Кнопки виклику не працювали в двох автобусах і протягом тижня дану технічну проблему буде виправлено.
Виступили:
1. Шипош О. подякувала Забарилу О. щодо оперативного реагування та вирішення проблем на автобусних маршрутах № 53 та № 18. Також звернула увагу щодо технічної несправності на переході вул.Підвальна - вул.Руська.
6. Доповідь Шевченківської районної адміністрації з питання вирішення приведення пандусів у відповідність до норм ДБН за адресами  вул. Величковського, 36 та вул. Величковського, 2.
Слухали: Бегей М. доповів, що відбулася зустріч з головою ОСББ по обох будинках Лисенком Сергієм. За адресою вул. Величковського, 2 мешканці будинку готові виділити кошти і облаштувати поручні, а мешканці будинку номер 36 по вул.Величковського не підтримують дану ідею. Тому будуть проводити дальше переговори з мешканцями будинку номер 36 по            вул. Величковського щодо обладнання наявного пандуса поручнями.
Комітет прийняв рішення:

1. Шевченківській районній адміністрації доповісти щодо встановлення поручнів для пандуса за адресою вул. Величковського, 2.

                                                                             Відповідальний: Шевченківська районна

                                                                                                            адміністрація 

                                                                             Термін: до 01.04.2025

2. Шевченківській районній адміністрації доповісти щодо встановлення поручнів для пандуса за адресою вул. Величковського, 36.

                                                                             Відповідальний: Шевченківська районна

                                                                                                            адміністрація 

                                                                             Термін: до 01.05.2025

7. Інше.
Виступили:

1. Стегніцький А. звернув увагу, яка ситуація у місті з  цифровою доступністю.

2. Маруняк І.М. запропонувала на наступному засідані Комітету обговорити освітню безбар’єрність ти цифрову безбар’єрність.
3. Бойко Ю. розповіла про користування інклюзивним таксі. Зазначила про технічні складнощі, які виникли під час подання документів на грошову компенсацію. Звернула увагу, що тепер вже є 3 машини інклюзивного таксі уклон, що покращило і пришвидшило час очікування автомобілів.
4. Колесник Т.Л. підтвердила, що коли був запущений даний сервіс для осіб у кріслах колісних, то виникали певні труднощі, але в процесі роботи дані проблеми оперативно вирішуються. Також звернула увагу, що на сайті Львівської міської ради висвітлено повну процедуру користування інклюзивним таксі уклон.
8. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.

Слухали: Ірина Маруняк подякувала за плідну та продуктивну роботу комітету з доступності.
Уповноважена Львівської міської ради 

з питань доступності апарату 

виконавчого комітету Львівської міської ради,

голова Комітету                                    





Ірина МАРУНЯК
