
Комітет

з доступності об’єктів громадського та житлового  середовища у Львівській міській територіальній громаді
протокол №4
проведення засідання Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді
Від 30 жовтня 2025 року



                                   Львівська міська рада
                                                                                                                 мала сесійна зала

                                                                                                                 каб. 230
Присутні:
	І.Маруняк
І.Кулинич
	- заступниця міського голови з питань доступності Львівської

міської ради,голова Комітету  
- заступник міського голови з гуманітарних питань, заступник

голови Комітету                                  

	Я. Грибальський

Т.Зінько
	- національний координатор програми “Безбар’єрна Україна” ВГСПО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”, заступник голови Комітету
- головний спеціаліст відділу соціальних гарантій  управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, секретар Комітету.

	Члени комітету та їх представники:

	І. Оліярник-

Павленко
В. Бартошик

Т. Колесник
	- заступниця директора департаменту житлового господарства та інфраструктури 

- директорка департаменту гуманітарної політики

- в.о. начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

	М. Дідух

О. Забарило
Г. Бачинська
	- депутат міської ради, член постійної комісії землекористування та агломерації

- директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури

- заступниця голови Галицької районної адміністрації з соціально-економічних та гуманітарних питань

	І. Герич
	- заступник голови Залізничної районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства 

	В. Паливода
	- в.о. заступника голови Личаківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства  

	І. Мовчан
	- заступник голови Сихівської районної адміністрації з питань житлово - комунального господарства

	Г. Шарко
	- в.о. голови Франківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства

	І. Матюшина

Г. Заяць

Р. Білинський

С. Кміть
	- заступниця голови Шевченківської районної адміністрації з соціально-економічних та гуманітарних питань  
- в. о. заступника директора департаменту економічного розвитку – начальника управління економіки, заступник начальника управління економіки – начальник відділу ділових індустрій
- директор ЛКП “Інститут просторового розвитку”
- головна спеціалістка відділу масового спорту офісу спорту

	О. Гунько


	- заступниця директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації (CDTO)

	А. Дощак
	- заступник директора з технічних питань Львівського     комунального підприємства “Львівсвітло”

	М. Мелимук
	- енергоменеджер групи з централізованого господарського обслуговування закладів освіти Львівської міської територіальної громади управління освітньої інфраструктури 

	А. Мацелюх
	- представник Львівської асоціації розвитку туризму 

	Ю. Бойко
	- представниця громадської організації ‘‘Відкриті горизонти’’

	О. Шипош
	- тренерка з боччі (за згодою)

	О.Чернишова

М.Єдинак 

С. Калитюк   

Г.Олійник                                          
	- голова Львівського відокремленого відрозділу Всеукраїнської

Асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю
- ветеран АТО/ООС

- переможець Ігор Нескорених

- голова громадської організації ‘‘Фонд реабілітації незрячих’’


	
	


Порядок денний:

1. Обговорення змін до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155.
2. Обговорення та погодження пропозицій районних адміністрацій щодо внесення змін до переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору, які потребують забезпечення елементами доступності у 2025 році затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155.
3. Звіт про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору за 10 місяців 2025 року.
4. Обговорення та затвердження схеми та переліку об’єктів безбар’єрного маршруту в частині Личаківського району  м.Львова.  
5. Інше.
6. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.

Головувала: голова Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді, заступник міського голови з питань доступності Львівської міської ради ІРИНА МАРУНЯК
Слухали:
1. Обговорення змін до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155.
                                                           Доповідач: голова Комітету І.Маруняк,  секретар Комітету 

                Т.Зінько
Слухали:
Ірина Маруняк зазначила, що на засідані комітету плануємо обговорити важливі питання, а саме зміни до ‘‘Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи по зору’’, заслухати звіт районних адміністрацій та ЛКП ‘‘Львівсвітло’’ щодо встановлення пандусів та підйомників, а також обговорити та затвердити схему та перелік об’єктів безбарєрного маршруту в частині Личаківського району. Також зазначила, що цього тижня у м.Львові відбувався Форум з доступності та подякувала усім присутнім хто відвідав форум. Маруняк І.М запропонувала перейти до порядку денного та працювати згідно питань, які є по порядку. 
Тарас Зінько зазначив, що у зв’язку з утворенням управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської ради (надалі – управління забезпечення доступності) потрібно внести зміни до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155, оскільки управління соціального захисту втрачає повноваження у частині забезпечення доступності. У даному проекті ухвали запропоновато такі зміни:
- забезпечення мешканців сходовим гусеничним пристроєм (акумуляторний транспортер для інвалідних візків) передається до районних адміністрацій;
- виплата грошової компенсації на оплату полуг маклера, нотаріуса та на перевезення майна під час обміну житла передається до районних адміністрацій;
- заява мешканців для забезпечення доступності у житловому приміщені у новій редакції ухвали подається на ім’я начальника управління забезпечення доступності;
- начальник управління забезпечення доступності скеровує для розгляду заяву за територіальністю до районної адміністрації;

- після обстеження та прийннятя рішення щодо обладнання чи відсутності можливості обладнання житлового приміщення елементами доступності на ім’я начальника управління забезпечення доступності, районна адміністрація скеровує супровідним листом копію актів обстеження/висновків/рішень по кожній адресі для долучення до матеріалів особової справи;

-  управління забезпечення доступності формує перелік житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору, які потребують забезпечення елементами доступності та подає його на розгляд Комітету;
- надалі управління забезпечення доступності готує проект змін/доповнень до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155.
Тарас Зінько запропонував присутнім членам Комітету висловити свої пропозиції чи зауваження щодо даного проекту змін до Програми.
Ірина Маруняк звернула увагу, що значних змін в ухвалі немає і ті зміни, що перелічив Тарас Юрійович є основними.
Виступили:
1. Матюшина І.І. запропонувала щоб управління забезпечення доступності розробило єдину форму акту обстеження щоб він мав єдину форму для всіх районних адміністрацій та включав в собі весь не обхідний перелік інформації.
2. Пуцило В.А. зазначив, що на даний час управління забезпечення доступності здійснює розробку даного акту обстеження.
3. Зінько Т.Ю. запропонував даний акт обстеження затвердити на наступному засідані Комітету.
4. Маруняк І.М. доручила Пуцило В.А. розробити та подати даний проект акту обстеження на затвердження на наступному засіданні Комітету, після обговорення з районними адміністраціями.
5. Матюшина І.І. звернула увагу, що районні адміністрації не володіють інформацією, як закупляти та як визначати який саме потрібний сходовий гусеничний пристрій.
6. Зінько Т.Ю. звернув увагу, що у Програмі завжди було зазначено, що для встановлення технічної можливості експлуатації у будинку сходового гусеничного пристрою залучається фахівець з питань доступності ГО ‘‘Реабілітація осіб з інвалідністю’’ п. Я.Грибальським.
7. Дідух М.О. зазначив, що немає уніфікованих стандартів при виборі сходового гусеничного пристрою, бо це залежить від ряду факторів: від будівлі, від ваги людини, від ширини сходинки, від сходового маршу та ін. Тому потрібно підходити індивідуально до кожного звернення та враховувати усі фактори при виборі сходового гусеничного пристрою.
7. Маруняк І.М. погодилася з думкою Дідух М.О. та зазначила, що при формуванні переліку адрес для забезпечення доступності на наступний рік буде зроблено окрема нарада для обговорення питання як моніторингові групи будуть приймати рішення щодо забезпечення сходовим гусеничним пристроєм.
8. Дощак А. звернув увагу, що у п. 3.18 потрібно виключити слово ‘‘ліфти’’, оскільки після встановлення, ліфти у будинках передаються власникам, тобто мешканцям і мешканці самі вибирають балансоутримувача ліфта.
9. Маруняк І.М. погодилася з даним зауваженням.
10. Шарко Г.С. звернула увагу чи районні адміністрації мають право на виплату грошової компенсації у разі обміну житлового приміщення.
11. Маруняк І.М. погодилася з даною думкою і запропонувала провести нараду з юридичним департаментом для врегулювання питань закупівлі сходового гусеничного пристрою та виплати грошової компенсації. Після узгодження усіх зауважень проект ухвали буде надано представникам районних адміністрацій для розгляду, а потім на розгляд сесії Львівської міської ради. Враховуючи зауваження та пропозиції Маруняк І.М. запропонувала проголосувати за погодження даного проекту ухвали з пропозиціями, які були озвучені.
Заслухавши інформацію доповідачів 

Комітет прийняв рішення:

1. Комітет проголосував за проект змін з правками до Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155.
За - 28, Проти - 0, Утрималися – 0.

2. Управління забезпечення доступності підготувати проект акту обстеження умов забезпечення осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору елементами доступності.
                                                                            Відповідальний: Пуцило В.А. в.о. начальника 

                                                                            управління забезпечення доступності осіб з
                                                                            інвалідністю та інших маломобільних груп

                                                                            населення Львівської міської ради







         Термін: наступне засідання Комітету
3. Управління забезпечення доступност спільно з управлінням соціального захисту, районними адміністраціями та юридичним департаментом провести нараду для врегулювання питань закупівлі сходового гусеничного пристрою та виплати грошової компенсації.

                                                                            Відповідальний: Пуцило В.А. в.о. начальника 

                                                                            управління забезпечення доступності осіб з
                                                                            інвалідністю та інших маломобільних груп

                                                                            населення Львівської міської ради,

                                                                            Т.Колесник - в.о. начальника управління

                                                                            соціального захисту
                                                                            Термін: до 01.12.2025
2. Обговорення та погодження пропозицій районних адміністрацій щодо внесення змін до переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору, які потребують забезпечення елементами доступності у 2025 році затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018  № 4155.
Слухали: Ірина Маруняк зазначила, що одним з важливих заходів є встановлення пандусів та підйомників у житлових приміщеннях де проживають особи з інвалідністю у кріслах колісних та запропонувала заслухати пропозиції районних адміністрацій про внесення змін до переліку житлових приміщень у 2025 році.
Виступили: 

1. В.Паливода доповів, що до закінчення 2025 року Личаківська районна адміністрація пропонує внести 3 адреси у перелік житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності та вилучити 1 адресу, у зв’язку з смертю заявника. А саме встановлення одного пандуса та трьох підйомників за адресами:
Пандус:

- вул. Шафарика, 2 кв. 210
Підйомники:

- вул. Шафарика, 2 кв. 210
- вул. Лисеницька, 5 кв. 108

- вул. К.Левицького, 44 кв. 2

Вилучити:
- вул. Тракт Глинянський, 147 кв. 221,325
2. Дідух М.О. запропонував адресу по вул. Лисеницька, 5 кв. 108, перенести обговорення даної адреси на наступне засідання Комітету.

3. Маруняк І.М. та члени комітету підтримали пропозицію Дідуха М.О.

4. Шарко Г.С. доповіла, що до закінчення 2025 року Франківська районна адміністрація пропонує внести 3 адрес у перелік житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності. А саме встановлення трьох пандусів за адресами:
Пандуси:

- вул. Наукова, 15 кв. 29

- вул. Володимира Великого, 111 кв. 4

- вул. Володимира Великого, 63 кв. 398
5. Матюшина І.І. доповіла, що до закінчення 2025 року Шевченківська районна адміністрація пропонує вилучити одну адресу з переліку житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності, у зв’язку з смертю заявника. 
Вилучити:
- вул. І.Величковського, 36 кв. 52

6. Зінько Т.Ю. доповів, що до закінчення 2025 року управління соціального захисту пропонує вилучити одну адресу з переліку житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності, а саме забезпечення сходовим гусеничним пристроєм, у зв’язку з відмовою заявника.

Вилучити:
- вул. Манастирського, 2 кв. 3
7. Маруняк І.М. запропонувала адресу по вул. Манастирського, 2 кв. 3 вилучити в частині забезпечення сходовим гусеничним пристроєм, а  Сихівська районна адміністрація, спільно з управлінням архітектури та управлінням забезпечення доступності проведуть спільне обстеження щодо облаштування доступності за даною адресою.
8. Мовчан І.О. доповів, що до закінчення 2025 року Сихівська районна адміністрація пропонує вилучити одну адресу з переліку житлових приміщень, на які першочергово виділятимуться кошти для облаштування елементами доступності (встановлення пандуса та підйомника), у зв’язку з смертю заявника.
Вилучити:
- вул. Б.-І. Антонича, 12 кв. 61

9. Дощак А. звернув увагу, що за адресою вул. Китайська, 18/75 потрібно встановлювати сходи-трансформери, оскільки за даною адресою проживає військовослужбовець і вході встановлення потрібно буде зрунувати частину сходів.
10. Маруняк І.М. доручила Личаківській районній адміністрація спільно з ЛКП ‘‘Львівсвітло’’ та заступником міського голови з питань ветеранів А.Жолобом провести зустріч з мешканцем за даною адресою щодо вирішення питання доступності.

Заслухавши інформацію доповідачів 

Комітет прийняв рішення:

1. З урахуванням пропозицій членів комітету підготувати проект ухвали щодо внесення змін до переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору, які потребують забезпечення елементами доступності у 2025 році затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155, а саме:

Включити такі адреси:

- вул. Шафарика, 2 кв. 210 (встановлення пандусу);

- вул. Шафарика, 2 кв. 210 (встановлення підйомника);
- вул. К.Левицького, 44 кв. 2 (встановлення підйомника);
- вул. Наукова, 15 кв. 29 (встановлення пандусу);
- вул. Володимира Великого, 111 кв. 4 (встановлення пандусу);
- вул. Володимира Великого, 63 кв. 398 (встановлення пандусу);
Виключити такі адреси:

- вул. Тракт Глинянський, 147 кв. 221,325 (встановлення підйомника);

- вул. І.Величковського, 36 кв. 52 (встановлення підйомника);
- вул. Б.-І. Антонича, 12 кв. 61 (встановлення пандуса та підйомника)
- вул. Манастирського, 2 кв. 3 (забезпечення сходовим гусеничним пристроєм).

З урахуванням пропозицій членів комітету, розгляд питання щодо адреси:                          вул. Лисеницька, 5, кв. 108 перенести на наступне засідання Комітету.
За - 28, Проти - 0, Утрималися – 0

2. Управлінню забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення спільно з управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики підготувати проект ухвали міської ради “Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4155 “Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи“.
                                                                           Відповідальний: Пуцило В.А. в.о. начальника 

                                                                            управління забезпечення доступності осіб з
                                                                            інвалідністю та інших маломобільних груп

                                                                            населення Львівської міської ради,

                                                                            Т.Колесник - в.о. начальника управління
                                                                            соціального захисту







        Термін: до 01.12.2025
3. Сихівська районна адміністрація спільно з управлінням архітектури та управлінням забезпечення доступності провести спільне обстеження щодо облаштування доступності за адресою вул. Манастирського, 2 кв. 3.
                                                                           Відповідальний: Сихівська районна 







адміністрація






        Термін: наступне засідання Комітету
4. Личаківська районна адміністрація спільно з ЛКП ‘‘Львівсвітло’’ та заступником міського голови з питань ветеранів А.Жолобом провести зустріч з мешканцем за даною адресою щодо вирішення питання доступності.

                                                                           Відповідальний: Личаківська районна 







адміністрація






        Термін: наступне засідання Комітету
3. Звіт про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору за 10 місяців 2025 року.
Слухали: заступника директора з технічних питань Львівського комунального підприємства “Львівсвітло” та представників районних адміністрацій Львівської міської ради про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору за 10 місяців 2025 року
Таблиця 1 про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору 

за 10 місяців 2025 року (пандуси)

	№

з/п
	Адреса
	Види робіт
	Виконавець робіт
	Стан виконання

	1.
	вул. Кримська, 28/136
	пандус
	Галицька районна адміністрація
	в процесі виконання

	2.
	вул. І. Виговського, 71/60
	пандус
	Залізнична районна адміністрація
	в процесі виконання

	3.
	вул. Повітряна, 92/6
	пандус
	Залізнична районна адміністрація
	

	4.
	вул. Пасічна, 81/64
	пандус
	Личаківська районна адміністрація
	в процесі виконання

	5.
	вул. Пасічна, 92/9
	пандус
	Личаківська районна адміністрація
	

	6.
	вул. Пасічна, 92/57
	пандус
	Личаківська районна адміністрація
	

	7.
	вул. Родини Крушельницьких, 5/28
	пандус
	Личаківська районна адміністрація
	в процесі виконання

	8.
	вул. Б.-І. Антонича, 12/61
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	9.
	вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	10.
	вул. В. Вернадського, 12/112
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	11.
	вул. М. Гориня, 5/39
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	12.
	вул. Демнянська, 16/4
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	13.
	вул. Зубрівська, 36-А/4
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	14.
	вул. Морозна, 39/70
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	15.
	вул. Орлина, 8-А/50
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	16.
	вул. П. Полуботка, 7/56
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	встановлено

	17.
	вул. Стрийська, 71-Б/22
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	18.
	вул. К. Трильовського, 22/83
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	встановлено

	19.
	вул. Г. Хоткевича, 40/20
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	20.
	просп. Червоної Калини, 104/2
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	встановлено

	21.
	просп. Червоної Калини,123/9
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	22.
	вул. В. Чукаріна, 1/178
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	23.
	вул. В. Чукаріна, 11/3
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	встановлено

	24.
	вул. Я. Ярославенка, 22-А/43
	пандус
	Сихівська районна адміністрація
	

	25.
	вул. Княгині Ольги, 71/13
	пандус
	Франківська районна адміністрація
	встановлено

	26.
	вул. В. Симоненка, 13/31
	пандус
	Франківська районна адміністрація
	встановлено

	27.
	вул. І. Величковського, 10/137
	пандус
	Шевченківська районна адміністрація
	встановлено

	28.
	вул. П. Панча, 8/67
	пандус
	Шевченківська районна адміністрація
	встановлено

	29.
	вул. П. Панча, 18/74
	пандус
	Шевченківська районна адміністрація
	встановлено


Таблиця 2 про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору 
за 10 місяців 2025 року (підйомники)

	№

з/п
	Адреса
	Види робіт
	Виконавець робіт
	Стан виконання

	1.
	вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	2.
	вул. Б.-І. Антонича, 12/61
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	3.
	вул. Вагонна, 7/307
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	4.
	вул. І. Величковського,10/137
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	5.
	вул. І. Величковського, 36/52
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	6.
	вул. В. Вернадського, 12/112
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	7.
	вул. І. Виговського, 11/22
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	8.
	вул. І. Виговського, 73/58
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	9.
	вул. Г. Граб’янки, 9/4
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло”
	

	10.
	вул. Тракт Глинянський,                  147/221, 325
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	11.
	вул. Городоцька, 27/3
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	12.
	вул. Демнянська, 16/4
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	13.
	вул. Зубрівська, 36-А/4
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	14.
	вул. І. Кавалерідзе, 8/59
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	15.
	вул. Калинова, 6/2, 

м. Винники
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	16.
	вул. Китайська, 18/75
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	17.
	вул. Кримська, 28/136
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	18.
	вул. С. Литвиненка, 6/20
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	19.
	вул. І. Миколайчика, 36/71
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	20.
	вул. Морозна, 39/70
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	21.
	вул. Моршинська, 12/2
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	22.
	вул. Наукова, 26/22
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	23.
	вул. Наукова, 116/40
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	24.
	вул. Орлина, 8-А/50
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	25.
	вул. Пасічна, 77/81
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	26.
	вул. Пасічна, 92/9
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	27.
	вул. Пасічна, 92/57
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	28.
	вул. П. Панча, 8/80
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	29.
	вул. П. Панча, 18/74
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	30.
	вул. Плугова, 2/84
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	31.
	вул. П. Полуботка, 7/56
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	встановлено

	32.
	вул. Родини Крушельницьких, 5/28
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	33.
	вул. Родини Крушельницьких, 5/57
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	34.
	вул. Роксоляни, 31/110
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	35.
	вул. В. Симоненка, 13/31
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	36.
	вул. Стрийська, 61/282
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	37.
	вул. Стрийська, 71б/22
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	38.
	вул. К. Трильовського, 22/83
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	39.
	вул. Б. Хмельницького, 243/91
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	40.
	вул. Б. Хмельницького, 247/6
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	41.
	вул. Г. Хоткевича, 30-А/108
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	42.
	вул. Г. Хоткевича, 40/20
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло”
	

	43.
	просп. Червоної Калини, 85/4
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	44.
	просп. Червоної Калини, 104/41
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	45.
	просп. Червоної Калини, 104/2
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло”
	

	46.
	просп. Червоної Калини, 123/9
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	47.
	вул. В. Чукаріна, 1/178
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	48.
	вул. В. Чукаріна, 11/3
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	49.
	вул. П. Шафарика, 4-А/18
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	50.
	вул. Т. Шевченка, 344-А/70
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	51.
	вул. Т. Шевченка, 350/73
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	52.
	вул. Т. Шевченка, 350-Б/53
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	

	53.
	вул. Я. Ярославенка, 22-А/43
	підйомник
	ЛКП "Львівсвітло"
	


Таблиця 3 про виконання Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору
 за 10 місяців 2025 року (акумуляторний транспортер для крісел колісних)
	№

з/п
	Адреса
	Види робіт
	Виконавець робіт
	Стан виконання

	1.
	вул. А. Манастирського, 2/3
	акумуляторний транспортер для крісел колісних
	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
	відмовилися

	2.
	вул. Б. Хмельницького, 245/61
	акумуляторний транспортер для крісел колісних
	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
	забезпечено


4. Обговорення та затвердження схеми та переліку об’єктів безбар’єрного маршруту в частині Личаківського району  м.Львова.  
Слухали: В. Паливода повідомив, що під час обговорення напрямків роботи по даному кварталу спочатку планувалися роботи в межах вулиць К. Левицького, Тершаківців, Патріарха Дмитрія Яреми, Личаківської та Мечникова. У процесі реалізації проекту стало зрозуміло, що роботи вийдуть за межі початково визначеного кварталу.

    На даний момент визначено подальший рух у напрямку вулиць Лисенка, Зеленої та Івана Франка. Якщо врахувати всі охоплені напрямки, то загальна площа становить 1,6 га міської території. Це масивний та густонаселений район, тому роботи були розбиті на кілька черг для послідовної реалізації.

    Минулого року виконано роботи на вул. Патріарха Дмитрія Яреми, Севастопольській та Чернігівській. Також облаштовано сквер на перехресті вул. Чернігівської та Севастопольської, профінансований коштом уряду Німеччини.

Станом на сьогодні повністю завершені роботи на вулицях Патріарха Дмитрія Яреми, Чернігівській, Севастопольській, Виноградського, Кравчука, а також розпочато роботи на вул. Личаківській — загалом реалізовано 12 проєктів.

    До кінця року планується завершити ще 4 проєкти, а саме:

· влаштування оновленого хідника від вул. Тершаківців по вул. К. Левицького до будинку №67;

· завершення облаштування хідника на вул. Чернігівській (від будинку №5 до №19);

· завершення влаштування платформи та хідника на вул. Личаківській (напроти вул. Ріпина);

· підготовка до асфальтування дороги на вул. Кравчука та вул. Патріарха Дмитрія Яреми.

    На наступний рік заплановано реалізацію ще 14 проєктів.

Виступили:
1. Шипош О. звернула увагу про поганий стан пішохідної стежки та дороги, що веде до діагностичного центру на вул. Пекарській, 69б і чи планується покращення їх стану.
2. В.Паливода зазначив, що наступно року на вул. Пекарській, 55а є проїзд який веде до даного центру, який буде повністо облаштований нормам доступності, до межі ділянки яка належить даному діагностичному центру. До самого діагностичного центру не можливо зробити, оскільки це буде не цільове використання коштів.

3. Маруняк І.М. звернула увагу, що даний діагностичний центр є у підпорядкувані Львівської обласної військової адміністрації і про дану проблему там знають і працюють над її вирішенням. 
Заслухавши інформацію доповідачів 

Комітет прийняв рішення:
1. Комітет затвердив схему та перелік об’єктів безбар’єрного маршруту в частині Личаківського району  м.Львова.  
За - 28, Проти - 0, Утрималися – 0.

5. Інше

Виступили:
1.  Г.Олійник звернув увагу, що біля світлофорів у багатьох районах понизили звук для незрячих осіб та великою проблемою є залишені електросамокати на тротуарах.

2. Забарило О. повідомив, що буде зроблене підсилення звуку на світлофорах. А проблему електросамокатів важко вирішити, оскільки людей не можливо прокотролювати де вони залишають даний транспорт.

3. Маруняк І.М. запропонувала запросити на Комітет представників компаній операторів для обговорення проблем, які виникають.

4. Забарило О. погодився з пропозицією Маруняк І. та запропонував, що це можна зробити наступного засідання Комітету.

5. Мацелюх А. зазначив, що при обстеженні з Грибальським Я. туристичних маршрутів на предмет доступності виявили небезпечну ділянку, яка знаходиться біля пам’ятника Івану Федорову. Прохання вирішити дану проблему.

6. Маруняк І.М. доручила Галицій районній адміністрації спільно з А.Мацелюхом, Я. Грибальським обстежити та прийняти рішення як ліквідувати небезпечну ділянку, яка знаходиться біля пам’ятника Івану Федорову.

7. Грибальський Я. звернув увагу на бюрократичну проблему облаштування доступного переходу з вул. Підвальної до пл. Музейної для маломобільних груп населення шляхом мощення відшліфованої бруківки, оскільки проектна документація вже готова.

8. Маруняк І.М. доручила Галицій районній адміністрації запланувати на наступний рік облаштування доступного переходу з вул. Підвальної до пл. Музейної для маломобільних груп населення шляхом мощення відшліфованої бруківки.
Заслухавши інформацію доповідачів 

Комітет прийняв рішення:
1. Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури підсилити озвучку на світлофорах та запросити представників компаній операторів оренди електросамокатівна на засідання Комітету.

                                                                             Відповідальний: Департамент міської 

                                                                             мобільності та вуличної інфраструктури 

                                                                             Термін: наступне засідання Комітету


2. Галицькій районній адміністрації спільно з А.Мацелюхом, Я. Грибальським обстежити та прийняти рішення як ліквідувати небезпечну ділянку, яка знаходиться біля пам’ятника Івану Федорову.

                                                                              Відповідальний: Галицька районна 

адміністрація

                                                                              Термін: наступне засідання Комітету
3. Галицькій районній адміністрації запланувати на наступний рік облаштування доступного переходу з вул. Підвальної до пл. Музейної для маломобільних груп населення шляхом мощення відшліфованої бруківки.

                                                                              Відповідальний: Галицька районна 

адміністрація

                                                                              Термін: до 01.06.2026
6. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.

Слухали: Ірина Маруняк подякувала за плідну та продуктивну роботу комітету з доступності.
Заступник міського голови з питань 

доступності Львівської міської ради,
        голова Комітету                                                                                              Ірина МАРУНЯК

Головний спеціаліст

відділу соціальних гарантій

управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики, 

секретар Комітету








Тарас ЗІНЬКО
