
КОМІТЕТ
З ДОСТУПНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ТА ЖИТЛОВОГО  СЕРЕДОВИЩА У ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
[bookmark: _GoBack]ПРОТОКОЛ №1
проведення засідання Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді

Від 12 січня 2026 року				                                   Львівська міська рада
                                                                                                                 мала сесійна зала
                                                                                                                 каб. 230
                                        
Присутні:
	І. Маруняк

І. Кулинич
	- заступниця міського голови з питань доступності Львівської
міської ради, голова Комітету  
- заступник міського голови з гуманітарних питань, заступник
голови Комітету                                  

	Я. Грибальський

В. Семенишена
	[bookmark: _wxxzgc3itusi]- національний координатор програми “Безбар’єрна Україна” ВГСПО “Національна Асамблея людей з інвалідністю України”, заступник голови Комітету
- головна спеціалістка відділу стратегічного розвитку та інновацій управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, секретарка Комітету.

	Члени комітету та їх представники:

	В. Бартошик
Т. Колесник
	 - директорка департаменту гуманітарної політики
- в.о. начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

	М. Дідух

П. Артимович

Г. Бачинська
	- депутат міської ради, член постійної комісії землекористування та агломерації
- В.о. заступника начальника управління - начальник відділу вуличної інфраструктури управління безпеки та вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури
- заступниця голови Галицької районної адміністрації з соціально-економічних та гуманітарних питань

	М. Гавриляк
	- заступник голови Залізничної районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства 

	Ю. Лукашевський
	- голова Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

	В. Паливода
	- в.о. заступника голови Личаківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства  

	І. Мовчан
	- заступник голови Сихівської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства

	Г. Нарівна
	- в.о. голови Франківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства

	І. Матюшина

Р. Білинський
	- заступниця голови Шевченківської районної адміністрації з соціально-економічних та гуманітарних питань  
- директор ЛКП “Інститут просторового розвитку”

	А. Дощак
	- заступник директора з технічних питань Львівського     комунального підприємства “Львівсвітло”

	А. Стегніцький
	-директор підприємства об’єднання громадян
“Львівське учбово-виробниче підприємство
Українського товариства сліпих“

	Ю. Бойко
	- представниця громадської організації ‘‘Відкриті горизонти’’

	М. Давнюк
	- начальник управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради

	В. Пуцило
	- в.о. начальника управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення



Порядок денний:
1. Доповідь районних адміністрацій про реалізовані у 2025 році проєкти відповідно  до «Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи» (Програма № 4155)
 Доповідачі: голови районних адміністрацій Львівської міської ради.

2. Доповідь ЛКП «Львівсвітло» щодо встановлених підйомників у 2025 році  Доповідач: А. Дощак - заступник директора з технічних питань ЛКП «Львівсвітло».

3. Обговорення та погодження переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю, що підлягатимуть облаштуванню елементами доступності у 2026 році відповідно  до «Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи» (Програма № 4155) та надання районними адміністраціями і ЛКП “Львівсвітло” орієнтовних розрахунків вартості облаштування доступності (благоустрій територій, влаштування пандусів, модернізація ліфтів та встановлення підйомників).

 4. Доповідь Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики щодо закупівлі акумуляторних транспортерів для крісел колісних у 2026 році.
 
5.Інше

6. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.
Головувала: голова Комітету з доступності об’єктів громадського та житлового середовища у Львівській міській територіальній громаді, заступник міського голови з питань доступності Львівської міської ради ІРИНА МАРУНЯК

1. Доповідь районних адміністрацій про реалізовані у 2025 році проєкти відповідно  до «Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи» (Програма № 4155)
Доповідач: заступники районних адміністрацій
Виступили:
1. Мовчан І. поінформував, що у 2025 році в Сихівському районі встановлено 10 пандусів. До реалізації проєктів долучалися ОСББ. Усі об’єкти введені в експлуатацію без зауважень. Повідомлено, що нормативи щодо порогів та встановлення домофонів дотримано. Окремо вказано, що в окремих під’їздах відсутні внутрішні двері в тамбурі через обмежені габарити приміщень, що було зафіксовано як недолік. Також зазначено, що чарунки в пандусах відповідають нормативним вимогам.
2. Грибальський Я. зазначив, що встановлення тактильної плитки перед пандусами є недоцільним. Зазначену позицію підтвердив також Стегніцький А. 
3. Кулинич І. запропонувала Сихівській районній адміністрації долучитися до облаштування доступності приміщення за адресою: просп. Червоної Калини, 109. Зазначено, що проєкт центру «Джерело» реалізується за грантові кошти.
4. Нарівна Г. поінформувала, що у 2025 році встановлено 5 пандусів на загальну суму 1 300 000 грн. Роботи виконувалися комплексно разом із благоустроєм вхідних груп.
5. Лукашевський Ю.  повідомив, що у районі встановлено 4 пандуси та наголосив, що на вул. Лисенецькій був застосуваний комплексний підхід: районною адміністрацією виконано пандуси, ОСББ – облаштовано вхідні групи.
6. Бачинська Г. зазначила, що за адресою вул. Кримська 28 облаштовано бетонну основу, однак необхідно виконати благоустрій та встановити сам пандус. Орієнтовна потреба у фінансуванні становить 601 000 грн.
7. Мацелюх А. подякував Галицькій районній адміністрації та Комітету з доступності за оперативне реагування на клопотання щодо ліквідації бар’єрів у залишках оборонного муру Високого Замку та швидке вирішення порушеного питання.
8. Гавриляк М. поінформував, що у 2025 році проведено роботи щодо облаштування пандуса за адресою вул. Виговського, 71 у Залізничному районі.
9. Матюшина І. повідомила, що у 2025 році проведено роботи щодо облаштування 3 пандусів та 2 підйомників у Шевченківському районі. Навколо пандусів виконано благоустрій.
10. Стегніцький А. порушив питання щодо переритого тротуару та насипаного щебню, що перешкоджає доступності проходу за адресою вул. Липинського, 6. 
Матюшина І. запевнила, що питання буде вирішено у найкоротші терміни.
11. Стегніцький А. поцікавився питанням облаштування доріжки за адресою: вул. Шевченка, 350а, подякував Шевченківській районній адміністрації за виконані роботи та звернувся з проханням взяти на контроль облаштування пандуса біля ЛКП №402 та забезпечити його реалізацію.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
1. Сихівській районній адміністрації долучитися до облаштування доступності приміщення за адресою: просп. Червоної Калини, 109.   
                                                                                 …………………………………………………….Відповідальний: Сихівська районна …………………………………………………….адміністрація
                                                                               Термін: 02.07.2026 р.
2. Шевченківській районній адміністрації взяти на контроль облаштування пандуса біля ЛКП №402 та забезпечити його реалізацію.
                                                                         Відповідальний: Шевченківська районна …………………………………………………..   адміністрація
                                                                          Термін: 01.07.2026 р.
3. Шевченківській районній адміністрації виконати благоустрій тротуару за адресою вул. Липинського,6 
                                                                                            …………………………………………………….Відповідальний: Шевченківська районна …………………………………………………..   адміністрація
                                                                         Термін: 01.05.2026 р

2. Доповідь ЛКП «Львівсвітло» щодо встановлених підйомників у 2025 році
Доповідач: Дощак А. – заступник директора 
з технічних питань Львівського комунального
                                           підприємства «Львівсвітло»

Слухали:
Заслухали звіт ЛКП «Львівсвітло» про виконання робіт у 2025 році.
Виступили:
1.  Дощак А. поінформував, що у 2025 році встановлено 10 підйомників. Повідомлено про плани встановлення у найкоротші терміни.ще 29 підйомників, які є перехідними з 2025 року.
2. Дідух М. запропонував підготувати презентацію щодо безбар’єрного маршруту із відображенням реалізованих заходів, встановлених елементів доступності та їх розташування.
4. Стегніцький А. згадав випадок пошкодження ліфта за адресою: вул. І. Мазепи особами у стані алкогольного сп’яніння та поцікавився джерелом фінансування ремонту. Представник районної адміністрації повідомив, що відшкодування здійснено за рахунок осіб, які завдали шкоди.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
1. Встановити 29 підйомників у 2026 році, які є перехідними з 2025 року. 
                                                                           Відповідальний: ЛКП «Львівсвітло»
2. Підготувати презентацію щодо безбар’єрного маршруту із відображенням реалізованих заходів, встановлених елементів доступності та їх розташування.
    ..........................................................................Відповідальний: Личаківська районна ……………………………………………..адміністрація, Шевченківська районна адміністрація
Термін: 31.03.26р.

3. Обговорення та погодження переліку житлових приміщень осіб з інвалідністю, що підлягатимуть облаштуванню елементами доступності у 2026 році відповідно  до «Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи» (Програма № 4155) та надання районними адміністраціями і ЛКП “Львівсвітло” орієнтовних розрахунків вартості облаштування доступності (благоустрій територій, влаштування пандусів, модернізація ліфтів та встановлення підйомників).
Доповідач: заступники районних адміністрацій




Виступили: 
1. Мовчан І. доповів, що у 2026 році адміністрація пропонує включити до переліку житлових приміщень для облаштування елементами доступності 10 пандусів, з яких 5 адрес перенесено з 2025 року у зв’язку з браком фінансування, а також 26 підйомників за 24 адресами, з яких 15 адрес перенесено з 2025 року, та 1 ліфт для військовослужбовця, перенесений з 2025 року. Зазначено, що за окремими адресами відсутня технічна можливість облаштування пандусів, у зв’язку з чим за результатами обстежень прийнято рішення щодо встановлення зовнішніх або внутрішніх підйомників.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
2. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Сихівському районі.

Пандуси:
· пр. Червоної Калини, 123, кв. 9 
· вул. Гориня, 5, кв. 39 
· вул. Ярославенка, 22а, кв. 43 
· вул. Зубрівська, 36а, кв. 4 
· вул. Стрийська, 71б, кв. 22 
· вул. Освицька, 15, кв. 6,24 
· вул. Драгана, 21, кв. 119 
· вул. Стрийська, 99, кв. 193 
· вул. Трильовського, 22, кв. 33 
· вул. Вернадського, 18, кв. 23
Підйомники:
· вул. Морозна, 39, кв. 70 
· вул. Хоткевича, 40, кв. 20 
· вул. Чукаріна, 1, кв. 178 
· пр. Червоної Калини, 104, кв. 41 
· вул. Орлина, 8а, кв. 50 
· пр. Червоної Калини, 123, кв. 9 
· вул. Трильовського, 22, кв. 83 
· пр. Червоної Калини, 104, кв. 2 
· вул. Литвиненка, 6, кв. 20 
· вул. Хоткевича, 30а, кв. 108 
· вул. Чукаріна, 11, кв. 3 
· вул. Ярославенка, 22а, кв. 43 
· вул. Стрийська, 61, кв. 282 
· вул. Стрийська, 71б, кв. 22 
· пр. Червоної Калини, 85, кв. 4 
· вул. Освицька, 15, кв. 6,24 
· вул. Хоткевича, 22, кв. 61,64 
· вул. Пасічна, 175, кв. 121 
· вул. Стрийська, 99, кв. 193 
· вул. Антоненка-Давидовича, 1, кв. 128 
· вул. Трильовського, 22, кв. 33 
· вул. Драгана, 21, кв. 119 
· вул. Сихівська, 19, кв. 3 
· вул. Вернадського, 18, кв. 23
Ліфт:
· вул. Антоненка-Давидовича, 9, кв. 142
За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0
3. Паливода В. доповів, що на вул. Джорджа Вашингтона, 5 необхідно облаштування зовнішнього підйомника у висотному будинку; зазначено, що укладено перехідний договір на заміну вантажопасажирського ліфта, виконання робіт заплановано у 2026 році. Паливода В. звернув увагу, що на вул. Лисинецька, 5 кв. 108 наявний пандус не відповідає нормативним вимогам; з урахуванням активності ОСББ та виконаного у 2025 році благоустрою запропоновано облаштування зовнішнього пандуса та підйомника.  Паливода В. доповів, що на вул. Пасічна, 92 (1-й та 2-й під’їзди) за результатами спільного опрацювання з Інститутом просторового розвитку визнано недоцільним облаштування пандусів через значний перепад висот; запропоновано виконати комплекс робіт з благоустрою із подальшим опрацюванням питання встановлення підйомників.
4.Грибальський Я. зауважив на вул. Шафарика, 13–15 відсутні поручні на сходах; доручено дооблаштувати поручні, термін виконання — до 1 квітня 2026 року.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
5. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Личаківському районі.

Пандуси:

· вул. Лисенецька 5, кв. 108

Підйомники:
 
· вул. Китайська, 18, кв. 75 
· вул. Калинова, 6 кв. 2, м. Винники 
· вул. Пасічна, 77, кв. 81 
· вул. П. Шафарика, 2, кв. 210 
· вул. Пасічна, 92, кв. 9 
· вул. Пасічна, 92, кв. 57 
· вул. Родини Крушельницьких, 5, кв. 28 
· вул. К. Левицького, 44, кв. 2 
· вул. П. Шафарика, 4-А, кв. 18 
· вул. Родини Крушельницьких, 5, кв. 57
· вул. Дж. Вашингтона, 5, кв. 36 
· вул. Лисеницька, 5, кв. 108
Ліфт:
· вул. Пасічна, 104, кв. 22
6.Личаківській районній адміністрації доручено дооблаштувати поручні на вул. Шафарика 13-15

                                                                                 Відповідальний: Личаківська районна             …………………………………………………………..адміністрація
                                                                                 Термін: до 1 квітня 2026 року.
За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0
7.  Бачинська Г. доповіла, що у 2026 році адміністрація пропонує продовжити виконання заходів, розпочатих у 2025 році, та включити до переліку об’єктів 1 пандус і 2 підйомники, з огляду на щільну забудову району та відсутність додаткових звернень від мешканців; зазначено, що підйомники планується облаштувати за адресами: вул. Кримська, 28 та вул. Городоцька, 27 (Життєвий центр).
Додатково в ході обговорення Маруняк І. доручила Зінько Т. надати інформацію по кожному району щодо осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними або мають протези, з метою подальшого опрацювання потреб у облаштуванні пандусів та підйомників.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
8. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Галицькому районі.

 Пандус:

· вул. Кримська, 28 кв. 136

 Підйомники:

· вул. Кримська, 28 кв. 136
· вул. Городоцька, 27

За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0

9.Гавриляк М. доповів, що у 2026 році Залізнична районна адміністрація пропонує включити до переліку об’єктів житлові приміщення для облаштування елементами доступності з урахуванням змін, прийнятих у ході обговорення. Також озвучив нове звернення, яке надійшло напередодні засідання Комітету.
Гавриляк М. зазначив, що за адресою вул. Вагонна 7, кв. 307 первинно розглядався варіант встановлення підйомника, однак за результатами обговорення Маруняк І. запропонувала замість підйомника встановити пандус.
Також Маруняк І. зазначила, що у зв’язку зі зміною технічного рішення необхідно провести додаткову зустріч з мешканцями будинку за даною адресою, з метою інформування про наміри встановлення пандуса та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
Крім того, Маруняк І. звернула увагу, що частина об’єктів потребує додаткового обстеження або доопрацювання технічних рішень, у зв’язку з чим окремі питання запропоновано перенести на наступне засідання Комітету з доступності.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
10. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Залізничному районі.
Пандуси:
· вул. Вагонна, 7, кв. 307 
· вул. Повітряна, 65, кв. 15
Підйомники:
· вул. Роксолани, 31, кв. 110 
· вул. Виговського, 19, кв. 4 
· вул. Повітряна, 65, кв. 15 
· вул. Виговського, 11, кв. 47 
· вул. Виговського, 71, кв. 57
Ліфт: 
· вул. Вагонна, 7, кв. 307 
Адреси для подальшого опрацювання:
· вул. Рудно, Шевченка, 62Г 
· вул. Садова, 22 
· вул. Патона, 27 
11. Залізничній районній адміністрації провести додаткове обстеження вул. Садова, 22 та надати заявнику у тимчасове користування акумуляторний транспортер для крісла колісного з метою прийняття подальшого рішення щодо доцільності закупівлі такого засобу.
                                                                                 Відповідальний: Залізнична районна      …………………………………………………………..адміністрація
12. Залізничній районній адміністрації підготувати та скерувати звернення до Держархбудконтролю щодо наявності дозвільної документації та забудовника об’єкта за адресою: вул. Рудно, Шевченка, 62Г, у зв’язку з відсутністю введення будинку в експлуатацію.
                                                                              Відповідальний: Залізнична районна ………………………………………………………...адміністрація
                                                                              Термін: до наступного засідання Комітету
13. Залізничній районній адміністрації опрацювати питання можливості встановлення підйомника за адресою: вул. Виговського, 11, кв. 47, з урахуванням зауважень щодо безпеки та доцільності обраного технічного рішення, та подати відповідні пропозиції на розгляд Комітету з доступності.
                                                                              Відповідальний: Залізнична районна ………………………………………………………...адміністрація
                                                                              Термін: до наступного засідання Комітету
14. Залізничній районній адміністрації опрацювати звернення щодо встановлення пандуса за адресою: вул. Патона, 27, провести відповідне обстеження та подати пропозиції для врахування під час внесення змін до Програми забезпечення доступності.
                                                                              Відповідальний: Залізнична районна ………………………………………………………...адміністрація
                                                                              Термін: до наступного засідання Комітету
	За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0
15.  Матюшина І. повідомила, що у 2026 році в Шевченківському районі заплановано облаштування 9 об’єктів комплексної доступності, що передбачає виконання внутрішніх і зовнішніх робіт, а також благоустрій прилеглих територій. Частину підйомників перенесено з 2025 року.
А. Дощак повідомив, що встановлення стаціонарного підйомника у під’їзді є технічно неможливим у зв’язку з наявністю внутрішньої перегородки, яка унеможливлює дотримання вимог чинних будівельних норм.
Паливода В. прокоментував, що зазначена перегородка може бути самовільно збудованою та не передбаченою первинною проєктною документацією будинку, у зв’язку з чим можливість її демонтажу потребує перевірки і зазначив, що у разі підтвердження відсутності перегородки у типовому проєкті будинку та за умови отримання погоджень співвласників, можливість встановлення підйомника може бути розглянута повторно.
Дощак А. звернув увагу, що виконання будь-яких робіт без належних погоджень співвласників та правових підстав є неприпустимим, а відповідальність за можливі наслідки не може покладатися на органи місцевого самоврядування.
Матюшина І. запропонувала взяти дану адресу на доопрацювання.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
16. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Шевченківському районі.
Пандуси:
· вул. Творча, 14, кв. 105
· вул. Ю. Липи, 16, кв. 139
· пр. В. Чорновола, 95, кв. 152
Підйомники:
· вул. Б. Хмельницького, 247, кв. 6 
· вул. П. Панча, 18, кв. 74 
· вул. Плугова, 2, кв. 84 
· вул. Т. Шевченка, 344-А, кв. 70 
· вул. Т. Шевченка, 350-Б, кв. 53 
· вул. Т. Шевченка, 350, кв. 73
· вул. І. Величковського, 14, кв. 89 
· вул. П. Панча, 8, кв. 67 
· вул. Під Голоском, 15, кв. 3 
· вул. П. Панча, 8, кв. 80 
· вул. Творча, 14, кв. 105 
· вул. Ю. Липи, 16, кв. 139 
· пр. В. Чорновола, 95, кв. 152 
· вул. Б. Хмельницького, 269, кв. 138 
· вул. Б. Хмельницького, 243, кв. 91
Акумуляторний транспортер для крісел колісних:
· вул. Клепарівська, 24, кв. 25 
· вул. Щурата, 7, кв. 3 
· вул. Б. Грінченка, 12, кв. 8
Ліфт: 
· вул. І. Величковського, 10, кв. 137, 4 під’їзд
Адреси для подальшого опрацювання:
· Юрія Липи, 45, кв. 73, 104
17. Шевченківській районній адміністрації опрацювати звернення щодо облаштування елементів доступності за адресою: вул. Ю. Липи, 45, провести відповідне обстеження та подати пропозиції щодо можливості встановлення підйомника з урахуванням вимог чинного законодавства та будівельних норм для розгляду на наступному засіданні Комітету з доступності.
                                                                             Відповідальний: Шевченківська районна ………………………………………………………  адміністрація

                                                                             Термін: до наступного засідання Комітету

За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0
18. Нарівна Г. повідомила, що у 2026 році до Франківської районної адміністрації надійшло 3 звернення щодо облаштування елементів доступності.
Нарівна Г. зазначила, що за адресою вул. Княгині Ольги 69, кв. 10 проживає дитина з інвалідністю, а також жінка віком 62 роки. Вхідна група житлового будинку має значний перепад висот та високі сходи, що унеможливлює забезпечення доступності шляхом встановлення лише пандуса. Для повноцінного забезпечення доступності необхідно розглядати комплексне технічне рішення, зокрема можливість встановлення зовнішнього та/або внутрішнього підйомника;
Маруняк І. зазначила, що з метою прийняття обґрунтованого рішення доцільно перенести розгляд питання на доопрацювання та повернутися до нього після додаткового опрацювання технічних можливостей на наступному засіданні Комітету.
Заслухавши інформацію доповідачів
Комітет прийняв рішення
19. Комітет проголосував за перелік об’єктів на 2026 рік у межах Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю 1 групи з порушеннями зору затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4155 у Франківському районі.
Пандуси:
· вул. Наукова, 112, кв. 75 
· вул. Володимира Великого, 63, кв. 370
· вул. Володимира Великого, 111, кв. 4 
Підйомники:
· вул. Володимира Великого, 111, кв. 4 
· вул. Моршинська, 12, кв.2 
· вул. Симоненка, 13, кв. 31 
· вул. Грабянки, 9, кв.4 
· вул. Наукова, 26, кв.22 
· вул. Наукова, 116, кв.40 
· вул. Наукова, 112, кв. 75 
· вул. Володимира Великого, 63, кв. 370
· вул. Володимира Великого, 63, кв. 398
Ліфт:
· вул. Симоненка, 13, кв. 31 
· вул. Володимира Великого, 63, кв. 370 
Резервне живлення:
· вул. Княгині Ольги, 100К
Адреси для подальшого опрацювання:
· вул. Природна, 4, кв. 7
· вул. Княгині Ольги, 69, кв. 10
За - 21, Проти - 0, Утрималися – 0

4. Доповідь Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики щодо закупівлі акумуляторних транспортерів для крісел колісних у 2026 році.

Зінько Т. доповів про придбання підйомника для житлового будинку за адресою вул. Б. Хмельницького, 245/61.

6. Заключне слово голови Комітету І. Маруняк.
Слухали: Ірина Маруняк подякувала за плідну та продуктивну роботу комітету з доступності.


Заступник міського голови з питань 
доступності Львівської міської ради,
        голова Комітету                                                                                              Ірина МАРУНЯК



Головна спеціалістка
відділу стратегічного розвитку та інновацій, 
секретарка Комітету							Валерія СЕМЕНИШЕНА
